SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Olsztynku

ul. Górna 1

11-015 Olsztynek

reprezentowana przez Prezesa Zarządu

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013r. poz. 1735) wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN. „PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI

WODNO - ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI OLSZTYNEK”

Kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane; 45231110-9 – roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów Zatwierdził, dnia: 16.12.2014r. Prezes Zarządu mgr Andrzej Lewandowski (podpis na oryginale)

Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I. Konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 zarejestrowany w KSI SIMIK 07-13 pod numerem WND-POIiS.01.01.00-00-134/14.

SPIS  TREŚCI

A.  INSTRUKCJA  DLA WYKONAWCÓW

- Dane Zamawiającego

- Tryb udzielania zamówienia

- Informacje ogólne dla Wykonawców

- Opis przedmiotu zamówienia, Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

- Zamówienia uzupełniające

- Termin wykonania zamówienia

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania 	tych warunków

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń, jakie należy dostarczyć w celu 	potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Wymagania dotyczące wadium

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Tryb udzielania wyjaśnień treści SIWZ

- Miejsce i termin składania ofert

- Zmiana i wycofanie oferty

- Miejsce i termin otwarcia ofert

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 	podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Informacje o formalnościach związanych z zawarciem umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy (projekt umowy)

- Podwykonawstwo

- Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami

- Pouczenie  o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

- Unieważnienie postępowania

- Postanowienia końcowe

B.  ZAŁACZNIKI DO SPECYFIKACJI

- Załącznik Nr 1	 -  Formularz Ofertowy,

- Załącznik Nr 2 -  Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

- Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

4.	Załącznik nr 4 -   Informacja dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy  kapitałowej,

5.	Załącznik nr 5	 -   Wykaz wykonanych robót,

6.	Załącznik nr 6	 -   Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje do realizacji zamówienia,

7.	Załącznik nr 7  -   Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 	 	  zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

8.	Załącznik nr  8 -   Zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 26 ust.2b Pzp,

9.   Załącznik Nr 9 -    Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego,

10.   Załącznik Nr 10 -  Przedmiary robót wszystkich branż,

11.   Załącznik Nr 11 -  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

12.   Załącznik Nr 12 -  Dokumentacja projektowa,

A.  INSTRUKCJA  DLA WYKONAWCÓW

- DANE  ZAMAWIAJACEGO

1.	Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Olsztynku, NIP: 739-385-77-63, Regon: 	281459108, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 	prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 	Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000451643, kapitał zakładowy w wysokości: 	21 146 000,00 zł.

reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

2.	Adres: 	ul. Górna 1; 11-015 Olsztynek.

3.	Telefon: (89) 519-20-48;  faks: (89) 519-20-33.

4.	Strona internetowa: http://www.bip.olsztynek.pl/

Adres e-mail: GospodarkaKomunalna@wp.pl

### 5.	Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od godz. 700 do 1500

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą Pzp/ (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej

- Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla wartości szacunkowej 	zamówienia mniejszej niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z

dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013r. poz. 1735) wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 	16.12.2014r.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej:	http://www.bip.olsztynek.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie 	dostępnym.

- Kierownik Zamawiającego powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp.

- INFORMACJE  OGÓLNE  DLA  WYKONAWCÓW

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, wraz z załącznikami 	stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego 	postępowania przetargowego, jak również w trakcie realizacji umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

- Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie może przedłożyć tylko jedną ofertę tj. jedno oświadczenie woli zawarcia z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego, której istotne postanowienia zostały określone na podstawie SIWZ. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem, zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca składając ofertę ma obowiązek zawrzeć w niej cały zakres prac i czynności związanych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia w celu 	uwzględnienia w ofercie wszystkich warunków realizacji przedmiotowego zamówienia.

Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

- OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, WSPÓŁNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

            - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach realizacji zadania pn. „Porządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej w Aglomeracji Olsztynek poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, 22 Lipca i ul. Jagiełły w Olsztynku”. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane i wykonawcze, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót oraz ustaleń niniejszej SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45000000-7 – roboty budowlane; 45231110-9 – roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.

- Zakres prac do realizacji obejmuje:

  - Roboty sanitarne:

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej obejmujących ul. Inwalidów, Mazurskiej, Grunwaldzkiej i Jagiełły w msc. Olsztynek,

- modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 22 Lipca oraz remont studni kanalizacyjnych w msc. Olsztynek,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- częściowa renowacja istniejącego rowu i przebudowa przepustu pod drogą powiatową – ul. Jemiołowska,

  - Prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla Beneficjentów konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014, min:

- zamontowanie tablicy informacyjnej w momencie rozpoczęcia prac zgodnie z poniższymi wytycznymi:

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.pdf

http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wso/Documents/20110621_Wytyczne_kwalif_POIS_po_akceptacji.pdf

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót oraz załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiących odpowiednio załączniki nr 9, 10, 11 i 12 do SIWZ. Jeżeli warunki w poszczególnych dokumentach będą różne to będą stosowane wymagania bardziej rygorystyczne. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie stanowią jedynej podstawy przygotowania oferty cenowej i są one jedynie elementem pomocniczym do sporządzenia kalkulacji cenowej. Podstawą wyceny oferty powinna być dla Wykonawcy przede wszystkim dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

- Wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie budowanej kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek, a także spełnienie przez Zamawiającego wszystkich warunków narzuconych umową o dofinansowanie zawartą z Instytucją Wdrażającą Program konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 zarejestrowanego w KSI SIMIK 07-13 pod numerem WND-POIiS.01.01.00-00-134/14 .

- Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia polegającą na przyjętych rozwiązaniach projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy przepustów, dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza więc składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji projektowej, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne.

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zastosowane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia można zastąpić wyrobami równoważnymi innych producentów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych posiadających odpowiednie certyfikaty jakości upoważniającego do stosowania takiego wyrobu w budownictwie. Zastosowanie innych materiałów i urządzeń mających wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe wymaga dokonania nowych przeliczeń, a także opracowania dokumentacji projektowej zamiennej, która musi być uzgodniona z autorem (autorami) projektu. W takim przypadku dokumentacja ta podlega dodatkowo wszystkim uzgodnieniom, w takim samy zakresie jaki był wymagany dla pierwotnej dokumentacji projektowej.

- Wymagania dotyczące robót:

- Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru;

- roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ;

- użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, według zatwierdzonej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót oraz ustaleń niniejszej SIWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną.

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

d) Wykonawca obowiązany jest do określenia numerów telefonów kontaktowych i numerów faxu oraz dokonania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu zmówienia.

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

f) 	Wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

g)  Wymagane jest spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

h) Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 tekst jed. ze zm.).

9.	Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i

wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

10.	Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. dodatkowi kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, hydrogeolog, geolog, specjalista ds. zieleni, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

11.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty w wymiarze, co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia ich końcowego odbioru. Termin gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z postanowieniami rozdziału XVII SIWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres maksymalnie 72 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 72 miesiące, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja jakości”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi na okres 72 miesięcy. Wówczas do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 72 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji jakości i rękojmi).

12.	Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy

lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

13.	Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga

złożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót wraz z podaniem: zakresu etapu, terminu wykonania etapu oraz jego ceny, który po uzgodnieniach z Zamawiającym będzie elementem umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą (załącznik nr 2 do projektu umowy). Powyższy dokument nie stanowi części oferty.

14.	Zamawiający informuję, że korzystanie z materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jest odpłatne. Konieczność naliczania oraz wysokość wyżej wymienionych opłat wynika z zapisów ustawy z dnia 05.06.2014r., o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz. 897).

15. Zamawiający w ramach ustalonego w ofercie wynagrodzenia ryczałtowego nabywa autorskie prawa majątkowe w pełnym zakresie do dokumentacji projektowej powykonawczej.

16.	Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I. Konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 zarejestrowany w KSI SIMIK 07-13 pod numerem WND-POIiS.01.01.00-00-134/14.

- ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w zakresie robót budowlanych związanych z budową: sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studni kanalizacyjnych, renowacji rowów i przebudowy przepustów.

- TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 7 dni od daty przekazania Wykonawcy placu budowy, lecz nie wcześniej niż 01.03.2015r.

- Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.09.2015r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na wniosek Wykonawcy robót, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę.

- Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji do użytkowania i podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 	przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) 	posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 	wykonania zamówienia;

d) 	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

  - W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 lit. a) dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności – działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)	W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 lit. b) dot. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Wykonawcy powinni udokumentować należyte zrealizowanie co najmniej jednej najważniejszej roboty budowlanej. Za robotę najważniejszą Zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci kanalizacji deszczowej i/lub sieci kanalizacji zbiorczej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł /brutto/ wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. Ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę „Wykazu wykonanych robót”, zawierającego informacje niezbędne do oceny spełnienia przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia tego warunku przez Wykonawcę powołującego się na zasoby innych podmiotów na zasadach kreślonych w art. 26 ust, 2b ustawy Pzp dokonana będzie w takim samym zakresie jaki jest wymagany dla Wykonawcy.

3)	W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 lit. c) dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. dysponowanie co najmniej n/w osobami:

a) 	1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej na co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych,

b)	1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej na co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych obejmujących budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji zbiorczej.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji przez jedną osobę. Ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę „Wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia” oraz oświadczenia dot. posiadanych uprawnień budowlanych, zawierającego informacje niezbędne do oceny spełniania przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia tego warunku przez Wykonawcę powołującego się na zasoby innych podmiotów na zasadach kreślonych w art. 26 ust, 2b ustawy Pzp dokonana będzie w takim samym zakresie jaki jest wymagany dla Wykonawcy.

UWAGA dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej:

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 tekst jedn. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394). Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

4)	W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 lit. d) dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN. Ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonej przez Wykonawcę informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.  Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania przedmiotowego zamówienia,

2)	zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu,

3)	podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,

4)	jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 i 2, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantują rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda, aby z treści dokumentów wynikał:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przeciwnym przypadku Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp,

5)	w sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania do udostępnienia zasobów są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym (takie jak np. wiedza, doświadczenie, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udostępnienia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (np. jako podwykonawca, czy na innej podstawie), musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę w ofercie,

6)	w przypadku podmiotów na zasobach, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty,

7)	jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia wszystkich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2 SIWZ dotyczących tych pomiotów.

4. 	Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w

ust. 1 i 2, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty

dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale VIII ust. 4 SIWZ. Z treści dokumentów i 	oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu może spowodować wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

5.	O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale VIII ust. 2 i 3 SIWZ.

6.	Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożą odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy nie złożą pełnomocnictw albo, którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert i muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8.	Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

- WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ WYMAGAŃ SIWZ W POSTĘPOWANIU

1.	Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

1)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

2)	aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 	działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 	ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

pkt. 	2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 	składania ofert,

3)	aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)	aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 	Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

1)	listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

4.	W celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale VII SIWZ, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

1)	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

2)	wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby wykaz zawierał tylko najważniejsze roboty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

3)	poświadczenia (dowody) dotyczące najważniejszych robót wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone,

4)	wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

5)	oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których jest mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt. 3) lit. a i b SIWZ - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,

6) 	informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (co najmniej 500 000,00 PLN), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.	Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia i określenia w jakim charakterze podmioty te będą brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedkłada także wszystkie dokumenty określone w ust. 2 niniejszego rozdziału SIWZ dotyczące tych podmiotów w takim samym zakresie jaki jest wymagany dla Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

7.	W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

8.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2), 3) i 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

1)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9.	W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

10.	W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów – określonych w niniejszym rozdziale ust. 4 pkt. 2), 3), 6) SIWZ – zawierających dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełnienia warunków nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

11. Oferta składana przez Spółkę z o. o. w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału zakładowego, Zarząd Spółki powinien być upoważniony uchwałą zgromadzenia wspólników do zawierania umowy na taką wartość zamówienia, zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych.

IX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 
6 ustawy Pzp:

1)   pieniądzu,

2) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) 	gwarancjach bankowych,

4) 	gwarancjach ubezpieczeniowych

5) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

Dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. Nr 42, poz. 275).

3.	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji,

dokument 	ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i powinien zawierać w swej treści:

1) 	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 	(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia),

3) 	kwotę zobowiązania,

4)	termin ważności gwarancji,

5)	zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie 	Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6)	zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie 	Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 	których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało 	brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

4.	Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

72 8823 0007 2001 0101 2491 0001 przed upływem terminu składania ofert podając w treści 	przelewu nazwę postępowania i swój NIP. W tytule przelewu należy umieścić informację: 	„Wadium –  przetarg –  porządkowanie kanalizacji w Gminie Olsztynek”. Wniesienie wadium w 	pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 	wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 	przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do 	oferty.

5.	Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale (poza ofertą) w siedzibie Zamawiającego: Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek (Sekretariat ) w terminie przewidzianym na składanie ofert.

6.	Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 	najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 	została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 	ust. 4a ustawy Pzp.

7.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 	upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

10.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 	wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 	najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11.	Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 	Zamawiającego, w przypadku gdy:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.	 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie  złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

13.	Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w innej 	formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie 	może być krótszy niż termin związania z ofertą. Jeżeli termin ważności (skutecznej realizacji) 	wadium ujawniony na powyższych dokumentach będzie krótszy, to Wykonawca zostanie 	wykluczony ze względu na nieskutecznie wniesione wadium, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust.

2 pkt. 2 ustawy Pzp.

14.	W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.

X.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.01.2015r.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 	ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 	związania 	ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.	Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium.

4.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI.	  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie, zdekompletowanie.

3.  Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. 	Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w oryginale lub poświadczone notarialnie.

- Załączniki do oferty winny być złożone na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ lub zgodnie ze wzorem tych druków pod warunkiem zachowania ich merytorycznej treści. Formularz Ofertowy, wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w SIWZ (każda zapisana strona) muszą być napisane/wypełnione na maszynie, komputerze lub ręcznie pismem czytelnym i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie zgodnie z aktem rejestracyjnym lub upoważnieniem do reprezentowania i wymogami ustawowymi,

- W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, powyższa kopia powinna być potwierdzona własnoręcznym podpisem, poprzedzonym dopiskiem „ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

7.	Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

8. 	Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

9.	Formularz Ofertowy, oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby,

10.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą składane dokumenty,

11.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości,

12.	Pobrany samodzielnie przez Wykonawcę wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi literalne odzwierciedlenie informacji publicznie udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej CEIDG w związku z tym przyjąć należy, iż posiada on charakter dokumentu oryginalnego, niewymagającego składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez osobę posługującą się przedmiotowym dokumentem, w tym potwierdzania tego dokumentu przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wydruk powinien zawierać informację o treści „Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

13.	Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną Informację, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze (adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, formę graficzną zgodną z przepisami, identyfikator wydruku) i nie wymagają podpisu ani pieczęci.

14.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.):

1)	Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie 	mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 	zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 	techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 	wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 	zachowania ich poufności,

2)	strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając,

3)	w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 	przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 	lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 	zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty,

4)	Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 	przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosowym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) 	oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

15.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka 	spełniać musi następujące wymagania:

1)	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 	Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),

b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu /pełnomocnictwa/ zaleca się wymienić 	wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich 	Pełnomocnika.

2)	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 	podpisanie umowy, jej wykonanie i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 	zamówienia,

3)	w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z 	Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka 	korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik

4)	przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający 	ofertę wspólną (dalej zwani Konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu 	umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:

a) określenie członków Konsorcjum,

b) wskazanie celu ustanowienia Konsorcjum,

c) wskazanie zakresu współdziałania poszczególnych Wykonawców,

d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas 	realizacji przedmiotu zamówienia,

e) wynagrodzenie każdej ze stron oraz warunki płatności,

f) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,

g) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy Konsorcjum, określenie czasu

obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

5)	w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego:

a)	każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi 	udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 	podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

b)	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, łącznie muszą spełnić 	postawiony 	przez Zamawiającego warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia z rozdziału 	VII ust. 2 pkt. 2) SIWZ,

c)	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, łącznie muszą spełnić 			postawiony przez Zamawiającego warunek dotyczący osób, które będą uczestniczyć w 			wykonywaniu zamówienia z rozdziału VII ust. 2 pkt. 3) SIWZ,

d)	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, łącznie muszą spełnić 			wymagany 	przez Zamawiającego warunek dotyczący potencjału finansowego z rozdziału

VII ust. 2 pkt. 4) SIWZ,

6)	 sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a)	dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, 			zaświadczenia z ZUS, KRUS, US, oświadczenie dotyczące okoliczności określonych 		w art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp, itp. – składa każdy z Wykonawców składających ofertę 		wspólną w imieniu swojej firmy,

b)	dokumenty wspólne takie jak np.: Formularz Ofertowy, wykaz wykonanych robót, wykaz osób, oświadczenie dotyczące wymaganych uprawnień posiadanych przez osoby, itp. składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

c)	kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 	powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego 	dotyczą składane dokumenty.

7)	wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie 	ubiegających się o zamówienie.

8)	wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 15 niniejszego rozdziału SIWZ. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć Pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w 	takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy Pzp. Zakłada on, że członków Konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich.

9)	w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników.

10)	obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę.

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie ryczałt. Podstawą obliczenia ceny ofertowej 	powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena oraz oparta na rachunku ekonomicznym 	kalkulacja.

2.	Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 	zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowo – kosztorysowej, jak również w niej 	nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące 	koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, 	utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania 	budowy, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenie planu BIOZ 	(bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i innych 	czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie 	oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania 	zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.

3.	Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich robót objętych 	dokumentacją projektową stanowiącą część składową niniejszej SIWZ. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

4.	Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 	zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty 	związane z dostarczeniem i montażem urządzeń w miejscach wskazanych przez 	Zamawiającego.

5.	Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki 	kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami może spowodować odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

6.	Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu ewentualnych upustów nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia musi  obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy, w tym prace, czynności, opracowania i uzgodnienia niezbędne dla kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega negocjacjom i jest ostateczne 	w okresie trwania umowy.

7.	Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w 	zakresie:

1)	oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 	projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2)	pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

8.	Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień, o których mowa w ust. 7 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień i dowodów w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, o których mowa w ust. 7 w przypadku, jeśli cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną będzie przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

9.	Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej miejsca budowy na własny koszt

celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji, Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ryczałtowej oferty.

- Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ramach kosztów pośrednich miedzy innymi następujące elementy:

-  bieżące naprawy dróg dojazdowych oraz dróg, przez które zostanie wyznaczony objazd,

- odtworzenie nawierzchni, usunięcie ewentualnego uszkodzenia urządzeń podziemnych w

obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

-	wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej w 1 egzemplarzu, geodezyjne 	wytyczenie i dokumentację geodezyjną w 3 egzemplarzach, także w wersji elektronicznej 	zatwierdzoną przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego

uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

- opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim w 3 egz. wraz ze szkoleniem załogi (jeżeli wynika z potrzeb),

- wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii elektrycznej i wody dla celów technologicznych, zakup oraz zainstalowanie urządzeń pomiarowych, zajęcie ulic i placów, chodników oraz ogrzewania obiektów w okresie obniżonych temperatur oraz osuszenie,

- po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

11.	W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie 	prawa majątkowe w pełnym zakresie do dokumentacji projektowej powykonawczej.

12. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na 		podstawie odrębnych przepisów prawa nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, 			Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany 		będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu 		realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów, w szczególności art. 2 pkt 1 ustawy Pzp, 			mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach 		towarów i usług z dnia 9 maja 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 915). Powyższe wynika z

konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

XIII.  TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1.	Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ. Pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: http://www.bip.olsztynek.pl/. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

2.	Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila, przy przekazywaniu 	następujących dokumentów:

1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,

2) zmiana treści SIWZ,

3) wniosek Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86

ustawy oraz odpowiedzi Zamawiającego,

4) wniosek o wyjaśnienie oraz wyjaśnienia dot. treści oferty,

5) wniosek o wyjaśnienie oraz wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

6) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,

7) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość

ceny oraz odpowiedź Wykonawcy w tym zakresie,

8) informacja o poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,

9) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek

polegających na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

10)  wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

oraz odpowiedź Wykonawcy w tym zakresie,

11) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

12) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp,

13) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

14) informacje i zawiadomienia kierowane na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy Pzp,

15) wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu.

3.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji 	danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

4.	Adres do korespondencji zamieszczony jest w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres.

5.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 	niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak 	nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 	wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 	później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 	upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 	udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.	W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści ją także na tej stronie internetowej: http://www.bip.olsztynek.pl/.

8.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 	jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 	termin składania ofert.

9.	Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 	zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 	ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

11.	O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. Informację powyższą Zamawiający zamieści również na stronie internetowej: http://www.bip.olsztynek.pl/.

12.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 	wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XIV.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie. Na kopercie muszą się znaleźć następujące oznaczenia: „Przetarg –  Porządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Olsztynek”. Oprócz opisu j/w na kopercie może znaleźć się nazwa i adres Wykonawcy.

- Zamkniętą i opieczętowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w terminie do dnia 
31.12.2014r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek (Sekretariat).

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane w ogóle.

4.	Oferty będą podlegały rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia, tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

5.	Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas rejestracji i w toku dalszego procedowania.

XV.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.

2.  	Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana  oferta, w odpowiednio oznakowanych kopertach z dopiskiem „ZMIANA”.

3.   Koperta zawierająca zmiany złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez

otwierania.

4. 	Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

6.	Ofertę wycofaną Zamawiający zwróci w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o wycofaniu oferty.

XVI.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

- Publiczne komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2014r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek (pok. Świetlicy) .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania biegłych rzeczoznawców do oceny ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na   sfinansowanie zamówienia podstawowego.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Po otwarciu każdej koperty z ofertą Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków gwarancji i płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowane będą w protokole postępowania. Dalsze prace Komisji Przetargowej odbędą się bez udziału Wykonawców.

7.	Na pisemny wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę a nie był obecny przy jej otwarciu, zostanie przesłana informacja, o której mowa powyżej.

8.	Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

XVII. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi

kryteriami oceny:

- Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga (znaczenie) : 97 %.

Wskaźnik C obliczany będzie wg wzoru:

C = (Cn / Cb) x 100 pkt x 97 %

gdzie:

Cn – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cb – cena oferty badanej.

- Kryterium „gwarancja jakości” – wskaźnik G, ranga (znaczenie) : 3 %.

Wskaźnik G obliczany będzie wg wzoru:

G = (Gb / Gm) x 100 pkt x 3 %

gdzie:

Gb – liczba miesięcy udzielonej gwarancji jakości i rękojmi w ofercie badanej (>36 miesięcy),

Gm – największa liczba miesięcy udzielonej gwarancji jakości i rękojmi w złożonych 	ofertach spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Uwaga ! Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji jakości w miesiącach.

- Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.

- Punkty w kryterium „gwarancja jakości” zostaną przyznane za przedłużenie terminu

gwarancji jakości i rękojmi o okres dłuższy niż ustalony minimalny wymagany termin. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres maksymalnie 72 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.

- Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na okres dłuższy niż 72 miesiące,

Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja jakości”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi na okres 72 miesięcy. Wówczas do umowy w sprawie zamówienia publicznego również zostanie wprowadzony termin gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 72 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).

- Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty

budowlane na okres krótszy niż 36 miesięcy, wówczas Zamawiający obowiązany będzie odrzucić taką ofertę, zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp jako nie odpowiadającą treści SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na

okres równy 36 miesiącom, oferta taka w kryterium „gwarancja jakości” otrzyma 0 pkt.  (G = 0), gdyż punkty w kryterium „gwarancja jakości” zostaną przyznane tylko za przedłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi o okres dłuższy niż ustalony minimalny wymagany termin.

- Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:

Lp = C +G

gdzie:

Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja jakości”

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy 	bilans ceny i innych kryteriów, tj. okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi – czyli oferta, 	która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po 	przecinku).

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.

7.	Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego 	oferta została poprawiona.

8.	Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.	Zamawiający nie może poprawić błędu polegającego na zastosowaniu przy obliczaniu ceny oferty błędnej stawki podatku od towarów i usług.

10.	Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

1) oferta jest niezgodna z ustawą Pzp,

2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

6) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 	 	poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVIII.  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania         umowy.

1.	Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny (ceny całkowitej podanej w ofercie).

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść nie później niż w dniu podpisania umowy.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone zgodnie z art. 148 ustawy Pzp, w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-			kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 		ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 				Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 j.t. z późn. zm.).

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

Bankowy Zamawiającego: 72 8823 0007 2001 0101 2491 0001 .

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie Wykonawcy zgodnie z art. 151 ustawy Pzp:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonane,

- 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZNYCH Z ZAWARCIEM UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria oceny.

2. 	O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazując termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

3.  Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (informację o wyborze oferty) na stronie internetowej: http://www.bip.olsztynek.pl/  oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

4. 	Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, z zastrzeżeniem, że jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może podpisać umowę w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” ustawy Pzp.

5.	Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 	zobowiązany będzie do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3)	złożenia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że 		Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 			działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia,

2) 	przedłożenia kosztorysu ofertowego szczegółowego obejmującego cały zakres robót i 			czynności wynikających z opisu przedmiotu zamówienia na cenę zgodną z cenę podaną 		w ofercie, sporządzonego w oparciu o współczynniki cenotwórcze zawarte w ofercie przy 		zachowaniu wszystkich założeń określonych w rozdz. XII SIWZ,

4)	złożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót wraz z podaniem: zakresu 		etapu, terminu wykonania etapu oraz jego ceny, który po uzgodnieniach z Zamawiającym 		będzie elementem umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą (załącznik nr 2 do projektu

umowy),

5)	dostarczenia kserokopii uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie do pełnienia 			funkcji Kierownika Budowy oraz Kierownika robót sanitarnych wraz z kserokopią aktualnych 			zaświadczeń o przynależności tych osób do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

6)	dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 	udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, dotyczy to również wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,

7)	dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawcy oraz podmiotów trzecich, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy polegającego na zasobach podmiotów trzecich, zawierającej zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na cały okres realizacji zamówienia oraz solidarną odpowiedzialność podmiotu trzeciego z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy podmiot trzeci.

6.	W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za 	najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentu oraz 	poinformuje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem 	załączonym do SIWZ.

7.	Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 5, w wyznaczonym przez 	Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 	stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co może skutkować	konsekwencjami określonymi w art. 94, ust. 3 ustawy Pzp.

8.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że będą miały miejsce przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp.

XX. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY (PROJEKT UMOWY)

- Zamawiający ustala ogólny wzór umowy (projekt umowy) na realizację zamówienia – wg

załącznika nr 9 do SIWZ.

2.	Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp:

1)	Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub drogą elektroniczną,

2)	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-		dniowego terminu, jeżeli:

a) w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie odrzucono żadnej oferty,

c) nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 	zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza 	określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

5.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 	pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień 	publicznych.

6.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej 	umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich 	wprowadzenia:

1)	Zmianie mogą ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w rozdz. VI SIWZ,
     		w przypadku:

a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych od wykonania, których uzależnione jest 	wykonanie zamówienia podstawowego,

b) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu 		zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,

d) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących 	urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

e) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron 	umowy,

f) 	z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

g) gdy zajdzie konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 	losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne w szczególności zagrażające 	bezpośrednio 	życiu i/lub zdrowiu ludzkiemu, którego nie można było przewidzieć,

h) zajścia nieprzewidzianych sytuacji, w szczególności takich jak kolizje komunikacyjne 	powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie robót ze 	względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy,

i) 	wstrzymania przez Zamawiającego robót nie wynikających z winy Wykonawcy,

j) zidentyfikowania na etapie realizacji przedmiotu umowy przeszkód fizycznych, w 	szczególności geologicznych, archeologicznych, wodnych.

k) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót. 	Należą do nich zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i 	zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki 	krajowe.

l) 	wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, znalezienia 	na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, 	których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót,

ł) zmiany prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym - powodujące konieczność 	wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane 	prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy), chyba, że w/w zmiany prawa winny być 	znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie,

m)	wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania 	czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

n) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 	czasowe zawieszenie realizacji zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę,

o) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 	zachowania należytej staranności,

p) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych,

r) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji 	robót, powstałe z winy Zamawiającego.

We wszystkich przypadkach określonych w ppkt. od a) – r) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, o których jest mowa w pkt. 1.

W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów. W powyższych przypadkach Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia.

2)	Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt. 3 SIWZ, przy spełnieniu warunku posiadania niezbędnych kwalifikacji do podjęcia obowiązków związanych z 	pełnieniem tych funkcji. Zmiana osób wymienionych w VII ust. 2 pkt. 3 SIWZ oraz § 5 ust. 2 i 3 umowy możliwa będzie jedynie w przypadku, gdy proponowane nowe osoby będą spełniały 	wymagania minimalne określone w SIWZ.

- Dopuszcza się zastosowanie innej stawki i wysokości należnego podatku VAT w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

- Dopuszcza się ograniczenie zakresu prac do wykonania w przypadku wystąpienia 	okoliczności mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności 	związanych z ochroną środowiska, kompetencjami Wojewódzkiego Konserwatora 	Zabytków, uwarunkowaniami społecznymi, zmianami obowiązującego prawa w tym 	miejscowego, decyzjami kompetentnych urzędów i instytucji.

- Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile zostaną 	spełnione łącznie następujące warunki:

a) wcześniejsze zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, oraz

b) Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na zapłatę wynagrodzenia.

- Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 	dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 	prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 	robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 	zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 	zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 	przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie 	Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, zgodnie kosztorysem 	ofertowym szczegółowym. Zasady rozliczania tych robót będą następujące:

a) 	w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 		rzeczowo 	– terminowo – finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, 		określonej w tym 	harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

b)	w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 		harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części 	tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a 	zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian materiałów i urządzeń przedstawionych w 	dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te będą 	korzystne dla Zamawiającego w szczególności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 	konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia,

- powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 	obowiązujących przepisów,

- wynikające z decyzji i/lub postanowień i/lub zaleceń  i/lub opinii Warmińsko – 	Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 			przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 			obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 pkt. 6), 7) i 9), muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 		Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

8.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 	w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 	powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 	wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.

- XXI. PODWYKONAWSTWO

1.	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym części zamówienia, 	której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

2.	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym nazw (firm) 	podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 	26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 	rozdziale VII SIWZ.

3.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 	poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od 	dnia jej zawarcia.

4.	Zamawiający zweryfikuje nowych podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca dokona 	zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania 	spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ. 	Wykonawca obowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie lub rezygnacji.

5.	Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo muszą zawierać:

1)	obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

2) 	wskazanie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

3) 	obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

4) 	zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

5) 	termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych prac,

6) 	zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,

7) 	wysokość kar umownych, z tytułu:

a) 	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub za każdy dzień nieterminowej zapłaty, liczony od dnia określonego w umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty; w przypadku braku zapłaty kara będzie naliczana do dnia przedstawienia Zamawiającemu dowodu, że zapłata została dokonana,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy 	stwierdzony taki przypadek;

c)	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 	podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony taki przypadek;

d) 	braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 		zakresie terminu zapłaty, za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego przez 			Zamawiającego na dokonanie tej zmiany, aż do dnia przedstawienia Zamawiającemu 		poprawnej umowy o podwykonawstwo.

6.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego 	Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

7.	Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy będą przestrzegać 	wszelkich postanowień umowy.

XXII.   OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być formułowane na piśmie na adres Zamawiającego wskazany w rozdz. I SIWZ, przesyłane listem, faksem lub drogą elektroniczną. Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.  	Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  - P. Marta Gramś (sprawy proceduralne),

  - P. Roman Żołyniak (sprawy techniczne),

  - P. Ryszard Gilewicz – osoba ze strony Zamawiającego tel. 89 519-20-48; fax. 89 519-20-33 .

XXIII.   POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

1.	Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu 	danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 	Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony 	prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga do Sądu.

2.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenie oferty odwołującego Wykonawcy.

3.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 	elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 	ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z 	dowodem uiszczenia wpisu.

4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 	odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 	odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

6.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 			Zamawiającego o czynności podjętej niezgodnie z przepisami ustawy Pzp lub zaniechaniu 			czynności, do wykonania której Zamawiający jest zobowiązany, na które nie przysługuje 			odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

7.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtórzy czynności 	albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym niezwłocznie Wykonawców w sposób 	przewidziany w ustawie dla tej czynności.

XXIV.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. 	Zamawiający unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie przesłanek 		zawartych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku gdy:

-  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

-  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

3.	O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich 	Wykonawców, którzy:

a)	ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

b)	złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania.

XXV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze stosownymi aktami wykonawczymi; Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t.j. ze zm.); Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 t.j. z późn. zm.)

- Ujawnianie uczestnikom postępowania treści protokołu, ofert oraz wszelkich informacji zawartych w składanych oświadczeniach i zaświadczeniach w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
i informacji,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność udostępniania,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania tj. w godz. 800 do 1500.

d)	bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w 	miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać 	za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści 	złożonych ofert.

3. Wykonawcy składający ofertę wspólną w Formularzu Ofertowym w miejscu „Dane Wykonawcy” 	wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Zatwierdził

w imieniu Zamawiającego:

Prezes Zarządu

mgr Andrzej Lewandowski

(podpis na oryginale)

B.   ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

- Załącznik Nr 1		- Formularz Ofertowy,

- Załącznik Nr 2		 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na 			podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

- Załącznik Nr 3		- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 		   określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

4.	Załącznik nr 4	- 	Informacja dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy

kapitałowej,

5.	Załącznik nr 5	           -  Wykaz wykonanych robót,

6.	Załącznik nr 6	-   Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje do realizacji 				 zamówienia,

7.	Załącznik nr 7	 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 		zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

8.	Załącznik nr  8	  -  Zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w art.26 ust.2b Pzp,

9.   Załącznik Nr 9	-  Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego,

10.   Załącznik Nr 10	-  Przedmiary robót wszystkich branż,

11.   Załącznik Nr 11	-  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

12.   Załącznik Nr 12	-  Dokumentacja projektowa.

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

DANE WYKONAWCY:

Ja (My), niżej podpisany (ni) …………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

……………………………………………………………………………………………………………								(adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców)

NIP: 			………………………………

REGON:		………………………………

Nr Konta bankowego:	……………………………………………………………………………………….

Tel.:			……………………………………………………………………………………….

Faks:			……………………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach realizacji zadania pn. „Porządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Olsztynek poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, 22 Lipca i ul. Jagiełły”:

- Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ dot. przedmiotowego postępowania oraz zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

CENA OFERTY /z VAT/: ...................................... zł. (słownie: .............................................. złotych), w tym należny podatek VAT: ….....................….. %, tj. ............................................................ zł. (słownie: ........................................................ złotych):

- Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty bez względu na to, czy cena objętych zamówieniem robót budowlano - montażowych przewidzianych do wykonania była właściwie obliczona pod względem ilości oraz czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały poziomowi cen w okresie ich wykonywania.

- Ceny robót budowlano - montażowych zostały wyliczone na następującej bazie cenowej:

  - stawka roboczogodziny r-g                                                              .......................... zł

  - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od (R+S)         ........................... %

  - wskaźnik narzutu wysokość zysku w % liczony od R+S+Kp           ............................%

- Udzielamy Zamawiającemu .............. - miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi) na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (okres gwarancji jakości i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy),

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 30.09 2015r.

- Warunki płatności – zgodnie postanowieniami SIWZ.

- Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane 
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz SIWZ.

- Oświadczamy, że przeanalizowaliśmy całość dokumentacji projektowej i nie wnosimy do niej uwag i zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8.   Zamówienie wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* (niepotrzebne skreślić*):

a/ Podwykonawca wykona następujący zakres robót :

……………………………………………………………………………………………………………

9.	Wadium w wysokości 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu: ..................................... w formie: ….....................................................................………

10.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami SIWZ i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

- W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostanie wniesione zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

- W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z …………………………………………

- Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach.

…….…………………………………………

Data podpisania oferty

………………….........……………………….

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/Wykonawców)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach realizacji zadania pn. „Porządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Olsztynek  poprzez  budowę sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, 22 Lipca i ul. Jagiełły”

reprezentując Wykonawcę :

………………………………………………...................................................................................

(nazwa wykonawcy/lub wykonawców występujących wspólnie )

składam oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…….…………………………………………

Data podpisania oferty

………………….........……………………….

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców występujących wspólnie

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/Wykonawców)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach realizacji zadania pn. „Porządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Olsztynek poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, 22 Lipca i ul. Jagiełły”

reprezentując Wykonawcę :

………………………………………………...................................................................................

(nazwa wykonawcy/lub wykonawców występujących wspólnie )

składam oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że:

Spełniam/y/ indywidualnie lub razem z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się 
o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)	posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadam wiedzę i doświadczenie;

3)	dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…….…………………………………………

Data podpisania oferty

………………….........……………………….

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

występujących wspólnie

Załącznik nr 4 do SIWZ

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej wymagana, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/Wykonawców)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach realizacji zadania pn. „Porządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Olsztynek  poprzez  budowę sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, 22 Lipca i ul. Jagiełły”

PRZEDKŁADAMY:

I. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca *)

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………..

...........................dn.......................

……….......................................…………………

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania

LUB

II. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej *)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, OŚWIADCZAM, ŻE NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

............................dn.......................

……….......................................…………………

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania

*) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pkt. I (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. I lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt. II (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. II .

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/Wykonawców)

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert polegających

na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci kanalizacji

deszczowej i/lub sieci kanalizacji zbiorczej:

| ##### Rodzaj i zakres robót budowlanych objętych zleceniem | Miejsce wykonania robót objętych zleceniem | Data wykonania (zakończenie) robót objętych zleceniem | Wartość robót (z VAT) PLN | Czy zasoby udostępnione będą na zasadach art. 26 ust. 2b Pzp |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga !

1. 	Roboty budowlane potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego 	doświadczenia należy w wykazie wyraźnie zaznaczyć (wytłuścić) i dołączyć poświadczenia 	(dowody) określające, 	czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 	wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały 	prawidłowo ukończone. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 	Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, może 	przedłożyć inne dokumenty.

2.	W przypadku, jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, obowiązany jest przedstawić zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b 	ustawy Pzp, umożliwiających wykonanie zamówienia - tj. wiedzy i doświadczenia.

.........................................,dn. ............................

……………….………............................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI WYKONAWCA DYSPONUJE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/Wykonawców)

Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował

i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności oraz proponowana funkcja w realizacji zamówienia | Opis posiadanych uprawnień i kwalifikacji zawodowych | Podstawa dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik budowy |  | dysponowanie samodzielne / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot * ……………………………………………………………** |
| 2. |  | Kierownik robót sanitarnych |  | dysponowanie samodzielne / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot * ……………………………………………………………** |

* - niepotrzebne skreślić

** - należy wypełnić wykropkowane miejsce w przypadku, gdy osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

Ponadto oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 	posiadają stosowne doświadczenie zawodowe wymagane przez Zamawiającego wg zapisów  	rozdz. VII ust. 2 pkt. 3 SIWZ, tj.

- Pan/Pani (imię i nazwisko)…………………………………………………………….…. spełnia 	wymagania stawiane przed Kierownikiem budowy, gdyż posiada stosowne doświadczenie 	zawodowe polegające na pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej na co najmniej dwóch 	zadaniach inwestycyjnych:

| Opis i nazwa zadania inwestycyjnego | ##### Opis zakresu robót objętych zadaniem inwestycyjnym | Pełniona funkcja oraz zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- |

2.	Pan/Pani (imię i nazwisko)………………………………………………………………….…. 	 		spełnia wymagania stawiane przed Kierownikiem robót sanitarnych , gdyż posiada 			stosowne doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej 		na co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych:

| Opis i nazwa zadania inwestycyjnego | ##### Opis zakresu robót objętych zadaniem inwestycyjnym | Pełniona funkcja oraz zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- |

.........................................,dn. ............................

……………….………............................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika

Wykonawców występujących wspólnie

Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ PRZEZ OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, gdyż ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

1. 	Pan/Pani (imię i nazwisko)………………………………………………………………….…. spełnia wymagania stawiane przed osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika budowy, gdyż posiada stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu nr ……. w specjalności: ……..............................................................................................................................................

2.	Pan/Pani (imię i nazwisko)………………………………………………………………….…. spełnia wymagania stawiane przed osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika robót sanitarnych, gdyż posiada stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu nr ……. w specjalności: .....................................................................................................................................................

.........................................,dn. ............................

……………….………............................…

Podpis (y) i pieczęć imienna osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika

Wykonawców występujących wspólnie

Załącznik nr 8 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

Oświadczam, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na cały okres realizacji na wskazanych poniżej warunkach:

| Podmiot trzeci: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamówienie: | Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach realizacji zadania pn. „Porządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Olsztynek poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, 22 Lipca i ul. Jagiełły” |
| Zamawiający: | Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek, reprezentowana przez Prezesa Zarządu |
| Rodzaj zasobu oddanego do dyspozycji: | □ wiedza i doświadczenie □ potencjał techniczny □ osoby zdolne do wykonania zamówienia □ zdolności finansowe |
| Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na: |  |
| Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim: |  |
| Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia ? | □ TAK □ NIE |

Oświadczam ponadto, że w związku z oddaniem do dyspozycji Wykonawcy wskazanego powyżej zasobu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp będę solidarnie odpowiadał z Wykonawcą za wszelkie szkody Zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będę ponosił winy.

.........................................,dn. ............................

Miejsce i data złożenia zobowiązania		……………….………............................

Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

Uwaga !

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedkłada także wszystkie dokumenty określone w ust. 2 rozdz. VIII SIWZ dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

Załącznik Nr 9 do SIWZ

### UMOWA (projekt umowy)

Zawarta  dniu ……………...  w ………………….pomiędzy: Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku, NIP: 739-385-77-63 Regon: 281459108, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000451643, kapitał zakładowy w wysokości: 21 146 000,00 zł. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Lewandowskiego oraz Gł. Księgową Panią Mariolą Tomaszewską, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a Firmą:

……………………………………………………….

………………………………………………………….

NIP.........................................................................

REGON..................................................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

1………………………………… - ………………………………………

2………………………………… - ………………………………………

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- W oparciu o postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zgodnie ze złożoną ofertą, zatwierdzoną dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na:

Projekt pod nazwą „Porządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Olsztynek  poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, 22 Lipca i ul. Jagiełły”, współfinansowany w ramach konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 zarejestrowanego w KSI SIMIK 07-13 pod numerem WND-POIiS.01.01.00-00-134/14.

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - montażowe zadania pn. „Porządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Olsztynek  poprzez  budowę sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, 22 Lipca i ul. Jagiełły”.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót, ustaleń SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną.

- W ramach projektu przewidziano do wykonania następujący zakres prac:

Roboty sanitarne:

3.1 	Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej i burzowej w Olsztynku na ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. 22-go Lipca i ul. Jagiełły;

3.2 	Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. 22-go Lipca i ul. Jagiełły:

○   budowa rurociągów kanalizacyjnych,

○   budowa studni z tworzyw sztucznych,

○   renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. 22 lipca:

▪    renowacja istniejącej kanalizacji metodą bezwykopową,

▪    przebudowa istniejących studni betonowych poprzez uszczelnienie ścian,

▪    wymiana stopni złazowych,

▪   wymiana pokryw na studziennych z pierścieniami odciążającymi i włazów żeliwnych,

○  częściowa renowacja istniejącego rowu i przebudowa przepustu pod drogą powiatową

– ul. Jemiołowska;

3.3  Budowę kanalizacji deszczowej w ul. 22 Lipca.

W ramach projektu powstanie sieć kanalizacyjna i deszczowa o następujących parametrach 
    	i długości:

Sieć sanitarna (nowa sieć):

-    kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200 mm – 1 645 mb,

-    kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 250mm      - 248 mb,

-    przyłącza kanalizacyjne PVC 200 mm                      - 405 mb.

Razem: 2 298 mb

Modernizacja sieci:                                                          -785 mb,

Kanalizacja deszczowa:

PVC 600 mm	                                                                - 889 mb,

PVC 200 mm                                                                    - 31 mb,

PVC 250mm	                                                                  - 15 mb

Razem: 935 mb

3.4  Prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla Beneficjentów konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 zarejestrowanego w KSI SIMIK 07-13 pod numerem WND- POIiS.01.01.00-00-134/14 i ustaleniami z Zamawiającym, min:

- zamontowanie tablicy informacyjnej w momencie rozpoczęcia prac.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót oraz załączniku nr 1 do umowy. Jeżeli warunki w poszczególnych dokumentach są różne to będą stosowane wymagania bardziej rygorystyczne.

Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie budowanej kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek, a także spełnienie przez Zamawiającego wszystkich warunków narzuconych umową o dofinansowanie zawartą z Instytucją Wdrażającą konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 zarejestrowany w KSI SIMIK 07-13 pod numerem WND-POIiS.01.01.00-00-134/14.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, według zatwierdzonej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót oraz ustaleń SIWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną.

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

d) Wykonawca obowiązany jest do określenia numerów telefonów kontaktowych i numerów faxu oraz dokonania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu zmówienia.

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

f)  Wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

g) Wymagane jest spełnienie wszystkich innych wymagań określonych w umowie oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

h) Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 tekst jed. ze zm.).

6.  Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

7. 	Zakres wartościowy robót obejmuje również wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w tym m. in.:

- bieżące naprawy dróg dojazdowych oraz dróg przez, które zostanie wyznaczony objazd,

- odtworzenie nawierzchni oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej w 1 egzemplarzu, geodezyjne wytyczenie i dokumentację geodezyjną w 3 egzemplarzach zatwierdzoną przez odpowiedni Urząd Geodezji i  Kartografii.

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego    uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

- opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim w 3 egz. wraz ze szkoleniem załogi (jeżeli wynika z potrzeb),

- wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii elektrycznej i wody dla celów technologicznych, zakup oraz zainstalowanie urządzeń pomiarowych, zajęcie ulic i placów, chodników oraz ogrzewania obiektów w okresie obniżonych temperatur oraz  osuszenie,

- po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

8. 	Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie koszty sprzątania elementów pochodzących z demontażu oraz gruntu i gruzu spadającego z pojazdów Wykonawcy oraz  naprawy ewentualnych uszkodzeń dróg wiodących na teren budowy, wyrządzonych przez Wykonawcę,

9.	Wykonawca poniesie koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, projektu organizacji robót oraz projektu powykonawczego, do którego zostaną przeniesione na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowego w ramach wynagrodzenia objętego umową.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do chronienia znaków geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na własny koszt,

11.	Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku placu budowy i dróg dojazdowych, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

12.	Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy wraz z budynkami sąsiadującymi, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

13.	Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiałów nie nadających się do powtórnego wykorzystania przez właściciela gruntu, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, przedstawiając jednocześnie dowody/protokoły przekazania odpadów odpowiednim podmiotom.

14.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z technicznymi warunkami realizacji przedmiotu umowy, w szczególności z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowo – finansowym robót i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. Ponadto Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki umożliwiające realizację niniejszej umowy.

  - Przed planowanym rozpoczęciem realizacji zakresu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji zakresu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. W związku z tym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zakresu umowy w terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i osprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy.

  - Materiały w ilościach i rodzaju niezbędnym do wykonania zakresu umowy dostarcza Wykonawca we własnym zakresie.

  - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 - dniowym, umożliwiając ich odbiór przez Inspektorów Nadzoru,

  - Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót oraz usuwania usterek:

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

b) dostarczać i utrzymać na własny koszt oświetlenie, osłony, płoty, znaki ostrzegawcze tam, gdzie jest to konieczne lub nakazane przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego lub przez odpowiednie władze, ze względu na ochronę robót lub dla bezpieczeństwa,

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., w szczególności zobowiązuje się zapewnić używanie przez swoją załogę ubrań roboczych i kasków ochronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodne z  przepisami i  bezpieczne ulokowanie i przechowywanie swoich materiałów i urządzeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość swoich konstrukcji i rusztowań,

d) wykonać odprowadzenie wód opadowych, mogących mieć negatywny wpływ na jego roboty.

19. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- W przypadku zajścia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, powodujących konieczność zmian w  załączonym do umowy harmonogramie rzeczowo - finansowym, Wykonawca zobowiązany jest do jego uaktualnienia i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zajścia  okoliczności.

§ 2

    - Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie
w formie wynagrodzenia ryczałtowego. Za wykonanie zamówienia objętego umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową:

Kwotę netto .......................................zł

słownie netto .………………………………………….……….......………………………….

Kwota brutto ......................................zł

słownie brutto………………………………………………….....……….……………………

w tym należny podatek VAT w wysokości …………%, to jest w kwocie: ………………………zł

słownie: ……………….…………………………..........………………………………………………

- Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje pełny zakres robót budowlano - montażowych przewidzianych w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym oraz wszystkie inne koszty, w tym wymienione w § 1 ust. 7 – 13 umowy.

3.  Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru za wykonany i zakończony element (etap) robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz załączone oświadczenie podwykonawcy robót wyszczególnionego w ofercie i umowie o braku zaległości finansowych Wykonawcy w stosunku do danego podwykonawcy.

4. Zamawiający będzie przeprowadzał odbiory częściowe wykonanych i zakończonych elementów (etapów) robót w okresie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę w celu prowadzenia bieżących rozliczeń.

5.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

6. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie:

-  faktury częściowe - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po zakończeniu i odebraniu elementu (etapu) przedmiotu umowy;

-  faktura końcowa -  30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

7.  Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

8.	W przypadku zalegania z zapłatą Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.

9. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

10. 	Ewentualne roboty dodatkowe będą rozliczane cenami i współczynnikami cenotwórczymi nie wyższymi od tych zawartych w zamówieniu podstawowym, które zostały podane w kosztorysie ofertowym szczegółowym.

§  3

Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu zatwierdzoną do realizacji dokumentacją projektową w dniu przekazania placu budowy.

§  4

- Termin rozpoczęcia robót objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, lecz nie wcześniej niż 01.03.2015r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na wniosek Wykonawcy robót, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę.

- Wymagany termin zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień: 30.09.2015r.

- Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji do użytkowania i podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.

- W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji technicznej i dziennik budowy oraz wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej itp. Strony uzgodnią inne niezbędne elementy współpracy w protokole przekazania placu budowy.

§  5

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:

.....................................................................................

- Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy ( Kierownikiem Budowy) będzie:

...…………………….. …………………………………...............................…

- Kierownikiem robót branży sanitarnej ze strony Wykonawcy będzie:

...…………………….. …………………………………...............................…

- Podwykonawcą robót (należy wymienić jakich) ..................................................................

będzie ..................................................................................................................................

§  6

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić osobie trzeciej wykonania całości lub części przedmiotu umowy. W przypadku uzyskania zgody od Zamawiającego i zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania przedmiotu umowy, za działania i zaniechania tych osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

- Zgoda na udzielenie podzlecenia może być udzielona tylko po wcześniejszym zapoznaniu się przez Zamawiającego i wyrażeniu zgody na treść umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. W takiej sytuacji zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu pisemnego oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wobec niego wszystkich należności przez Wykonawcę.

- Przedmiot umowy Wykonawca może wykonać przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy:

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

- niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia:

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo,

- niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone roboty pokryje ze środków własnych, a jego rozliczenie przez Zamawiającego nastąpi w oparciu o protokół odbioru robót oraz dowód zapłaty lub oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty:

- brak oświadczenia lub dowodu zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy w części należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do czasu ich przedłożenia,

- w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zmawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 	przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
	o podwykonawstwo.

8. 	W przypadku nieuregulowania należności Podwykonawcy, Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę przez Zamawiającego w/w należności z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.

9. 	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 	dnia doręczenia tej informacji.

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 	Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)  	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 	Podwykonawcy 	lub 	dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 	wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 	płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 	Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 	takiej zapłaty.

12. 	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 	Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 	Wykonawcy.

13. 	W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.

14. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 		dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 		zleconych prac.

15. 	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego 	Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

16. 	Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą przestrzegać 	wszelkich postanowień umowy.

§  7

- W razie stwierdzenia nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę do realizacji zobowiązań wynikających z umowy w wyznaczonym przez siebie terminie. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z umowy w określonym terminie Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć jej realizację innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminów przewidzianych w umowie tak dalece, że wątpliwe będzie jego terminowe zakończenie, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody, jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z innych niż wymienione w ust. 1-3 powodów, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 7 dni protokół inwentaryzacji robót w toku i rozliczenie finansowe według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokóły technicznych odbiorów, niezbędne świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w toku czynności i odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru lub odpowiednio obniżyć wartość wynagrodzenia umownego.

- W toku odbioru robót strony dokonają kwalifikacji wad.

§   8

1. 	Na wszystkie elementy wykonanych robót Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ................... miesięcy, zgodnie z przedłożoną ofertą. Okres gwarancji jakości będzie równy okresowi rękojmi. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania wad.

2.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność, ze względu na cel określony w umowie.

3. 	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe 	wskutek rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał.

4. 	Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu odbioru zostanie 	rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objętych rękojmią następować będzie przy udziale Wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 7-dniowym przed datą planowanego przeglądu.

- Podstawą do usunięcia wad będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia tych wad - sporządzony z udziałem Wykonawcy i użytkownika obiektu z podaniem terminu usunięcia wad nie dłuższym niż 14 dni.

## W przypadku nie stawienia się Wykonawcy, Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie 
i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.

- Wykonawca będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, samowolnych przeróbek w obiekcie lub jego instalacjach i urządzeniach mających wpływ na powstanie wady.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

-  żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

- Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§  9

1. Strony ustanawiają następujące kary umowne:

1) Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

-  za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 
	0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy 	dzień opóźnienia,

- 		za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy, przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, niezależnie od wartości wykonanych robót,

- z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym          Podwykonawcom w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy .

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez

którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 1 umowy.

2. 	Zamawiający, w przypadku nieterminowego przekazywania należności wynikających z umowy, 		zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, licząc od dnia wymagalności zapłaty

doręczonej mu prawidłowo wystawionej faktury.

3. 	Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach

ogólnych w przypadku, gdy szkoda będzie wyższa od otrzymanej kary umownej.

4.	Zamawiający ma prawo do potrącenia wprost z faktur Wykonawcy kar umownych obliczanych w 	oparciu o ustalenia umowne.

§  10

1. Poza sytuacjami przewidzianymi w § 7 umowy, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, gdy:

a)  zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) Wykonawca opóźnia się w realizacji robót, przekraczając o 14 dni terminy ustalone w umowie,

d)  Zamawiający stwierdził, że Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie ze sztuką  budowlaną lub z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi, oraz ustaleniami protokołów odbioru robót,

e) 	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

f)  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie nie dokonał zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastąpi konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości umowy,

g) Wykonawca w inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy,

W przypadkach określonych pod lit. b), c), e), f) i g) dalsze wykonywanie prac Zamawiający zleci innemu Wykonawcy, a Wykonawca obecny poniesie koszty odstąpienia od umowy oraz pokryje różnicę cen wynikającą ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz wzrostu cen materiałów i pracy sprzętu. Zamawiający zastrzega również, że Wykonawca poniesie inne udokumentowane koszty wywołane przerwaniem prac,

2)  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które       zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych pod lit. c),

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4.	Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią żadnych praw, obowiązków i roszczeń bez 	uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zakaz cesji obejmuje zarówno należność główną, 	jak 	i odsetki.

§  11

  - Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie 
w postaci: .................………………………… na sumę 5 % wartości brutto umowy, tj. kwotę: ....................................... słownie: ..............................................................................................

  - Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

  - Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący

sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia tj. kwota................................ zostanie zwrócone w terminie

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota......................... zostanie zatrzymane przez 	Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie 	zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§  12

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. 	Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków wymienionych w ust.  3.

3. Zmianie mogą ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 4,
     	w przypadku:

a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych od wykonania których uzależnione jest 		wykonanie zamówienia podstawowego,

b) 	wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

c)	wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu 	zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,

d) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących 	urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

e) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron 	umowy,

f)   z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

g) 	gdy zajdzie konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne w szczególności zagrażające bezpośrednio 	życiu i/lub zdrowiu ludzkiemu, którego nie można było przewidzieć,

h) zajścia nieprzewidzianych sytuacji, w szczególności takich jak kolizje komunikacyjne 	powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie robót ze 	względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy,

i)  wstrzymania przez Zamawiającego robót niewynikających z winy Wykonawcy,

j) zidentyfikowania na etapie realizacji przedmiotu umowy przeszkód fizycznych, w 	szczególności geologicznych, archeologicznych, wodnych,

k) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.  	Należą do nich zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i 	zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki 	krajowe.

l) 	wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, 	których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót,

ł) zmiany prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym - powodujące konieczność 	wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane 	prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy), chyba, że w/w zmiany prawa winny być 	znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie,

m) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

n) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 	czasowe zawieszenie realizacji zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę,

o) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 	zachowania należytej staranności,

p) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych,

r) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji 	robót, powstałe z winy Zamawiającego.

We wszystkich przypadkach określonych w punktach od a) – r) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, o których jest mowa w ust. 3.

W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów. W powyższych przypadkach Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia.

  - Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w § 5 umowy przy spełnieniu warunku posiadania niezbędnych kwalifikacji do podjęcia obowiązków związanych z pełnieniem tych funkcji. Zmiana osób wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 umowy będzie możliwa jedynie w przypadku, gdy proponowane nowe osoby będą spełniały wymagania minimalne określone w SIWZ.

  - Dopuszcza się zastosowanie innej stawki i wysokości należnego podatku VAT, określonej w § 2 umowy w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

  - Dopuszcza się ograniczenie zakresu prac do wykonania w przypadku wystąpienia okoliczności mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w szczególności związanych z ochroną środowiska, kompetencjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uwarunkowaniami społecznymi, zmianami obowiązującego prawa w tym miejscowego, decyzjami kompetentnych urzędów i instytucji.

  - Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) wcześniejsze zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz,

b) Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na zapłatę wynagrodzenia.

  - Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, zgodnie kosztorysem ofertowym szczegółowym.

  - Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian materiałów i urządzeń przedstawionych w

dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 	dla Zamawiającego w szczególności:

    - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia,

    - powodujące poprawienie parametrów technicznych,

    - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

    - wynikające z decyzji i/lub postanowień i/lub zaleceń  i/lub opinii Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  - Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

§  13

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz przepisy powszechnie obowiązujące mające zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy.

§  14

Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny według siedziby Zamawiającego.

§  15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

WYKONAWCA:						                 	ZAMAWIAJĄCY:

…………………………….							……………………………..

Załączniki do umowy:

Zał. nr 1 - Zakres obowiązków Wykonawcy

Zał. nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy

Zał. nr 3 – Oferta Wykonawcy

#### Załącznik nr 1

#### do Umowy ……… z dnia ……

Zakres obowiązków Wykonawcy

1. Uwagi ogólne:

1.1. 	Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.

1.2.	Przedmiotem umowy jest wykonawstwo robót związanych z realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty, zwanego w dalszej części również „kontraktem”, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlano - montażowych zadania pn. „Porządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Olsztynek  poprzez  budowę sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, 22 Lipca i ul. Jagiełły”, zwanego w dalszej części „obiektem”.

1.3.	Zakres robót i czynności Wykonawcy obejmuje: realizację budowy na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót oraz ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

1.4. Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie budowanej kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek, a także spełnienie przez Zamawiającego wszystkich warunków narzuconych umową o dofinansowanie zawartą z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

2. Ogólny opis zakresu robót budowlanych:

2.1.  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - montażowe zadania pn. „Porządkowanie      Gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Olsztynek  poprzez  budowę sieci           kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej,  ul.  Grunwaldzkiej, 22 Lipca i ul.       Jagiełły” .

Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót oraz ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuka budowlaną.

2.2. Zakres realizacji robót obejmuje:

Roboty sanitarne:

2.2.1 	Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej i burzowej w Olsztynku na ul. Inwalidów, 
           	ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. 22-go Lipca i ul. Jagiełły;

2.2.2 	Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul.

Grunwaldzkiej,   ul. 22-go Lipca i ul. Jagiełły:

○   budowa rurociągów kanalizacyjnych,

○   budowa studni z tworzyw sztucznych,

○   renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. 22 lipca:

▪    renowacja istniejącej kanalizacji metodą bezwykopową,

▪    przebudowa istniejących studni betonowych poprzez uszczelnienie ścian,

▪    wymiana stopni złazowych,

▪   wymiana pokryw na studziennych z pierścieniami odciążającymi i włazów żeliwnych,

○  częściowa renowacja istniejącego rowu i przebudowa przepustu pod drogą powiatową

– ul. Jemiołowska

2.2.3  Budowę kanalizacji deszczowej w ul. 22 Lipca.

W ramach projektu powstanie sieć kanalizacyjna i deszczowa o następujących 	parametrach i długości:

Sieć sanitarna (nowa sieć):

-    kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200 mm – 1 645 mb,

-    kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 250mm      - 248 mb,

-    przyłącza kanalizacyjne PVC 200 mm                      - 405 mb.

Razem: 2 298 mb

Modernizacja sieci:                                       	                   -785 mb,

Kanalizacja deszczowa:

PVC 600 mm	                                                                - 889 mb,

PVC 200 mm                                                	                    - 31 mb,

PVC 250mm	                                                                  - 15 mb

Razem: 935 mb

2.2.4  	Prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla 			Beneficjentów konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014  i ustaleniami z Zamawiającym, m.in:

- zamontowanie tablicy informacyjnej w momencie rozpoczęcia prac.

3. Termin realizacji:

  - Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: w ciągu 7 dni od daty przekazania Wykonawcy placu budowy, lecz nie wcześniej niż 01.03.2015r.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na wniosek Wykonawcy robót, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę.

  - Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 30.09.2015r.

  - Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji do użytkowania i podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.

  - Okres rękojmi i gwarancji  jakości zgodny z okresem zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy.

4. Dokumentacja Zamawiającego:

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy, kopie następujących dokumentów :

- dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru  Robót, decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,

- inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.

5. Zakres działań:

  - Etap poprzedzający budowę:

    - Wykonawca w celu ustalenia wartości robót przyjmie do zakresu wyceny wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót, SIWZ, traktując je jako równoważne,

    - Wykonawca uzgodni z Inwestorem Zastępczym i Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający cykl realizacji inwestycji oraz plan płatności,

    - Wykonawca bierze udział w przekazaniu Placu Budowy.

5.2.   Działania informacyjno-promocyjne:

    - Prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014  i ustaleniami z Zamawiającym, m. in:

- zamontowanie tablicy informacyjnej w momencie rozpoczęcia prac.

  - Etap budowy:

    - Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany m.in. do:

    - przejęcia terenu budowy;

    - powiadomienia przed rozpoczęciem robót niezbędne służby wymienione w uzgodnieniach i warunkach dostawców mediów i właścicieli terenów;

    - zorganizowania zaplecza budowy i organizacja placu budowy, zgodnie z opracowanym planem BIOZ;

    - wykonania Kontraktu w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;

    - zapewnienia nieskrępowanego dostępu do terenu budowy uprawnionym osobom;

    - wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji projektowej oraz sztuką budowlaną;

    - przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

    - udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

    - przestrzegania realizacji robót związanych z ochroną środowiska;

    - przestrzegania poprawnego sposobu składowania oraz przechowywania materiałów;

    - ścisła współpraca z Inwestorem i Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego;

    - wykonanie dokumentacji technicznej na ewentualne roboty dodatkowe i zamienne;

    - wykonania i przedkładania wyników żądanych przez Zamawiającego badań, prób, sprawdzeń, itp.;

    - wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

    - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

    - posiadania dokumentów potwierdzających poprawność certyfikatów, polis ubezpieczających, gwarancji wykonania, ubezpieczenia OC, tytułów własności sprzętu, itp.

    - przedkładanie Inwestorowi  kompletu materiałów potrzebnych do oceny zaawansowania robót;

    - sporządzania miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonywanych robót w formie wymaganej przez Zamawiającego;

    - sporządzania protokołów konieczności w przypadku wykonania robót dodatkowych i zamiennych z uzasadnianiem potrzeby ich wykonania i wnioskowanie do Zamawiającego o ich zatwierdzenie;

    - zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

    - kontroli przestrzegania reguł bhp;

    - usunięcie wykrytych wad w wyznaczonym terminie;

    - zgłoszenia odbiorów częściowych i końcowego robót z przedłożeniem dokumentów rozliczeniowych, w terminie i formie wymaganej przez Zamawiającego;

    - opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego i przedstawienie Zamawiającemu;

    - wystawienia wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu wymaganych przez Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014;

    - uzyskanie niezbędnego zezwolenia na czasowe zajęcie terenu oraz dopilnowanie spraw formalnych w okresie czasowego zajęcia;

    - bieżące naprawy dróg dojazdowych oraz dróg przez, które zostanie wyznaczony dojazd na budowę,

    - odtworzenie nawierzchni, usunięcie ewentualnych uszkodzeń urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

    - wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii elektrycznej i wody dla celów technologicznych, zakup oraz zainstalowanie urządzeń pomiarowych, zajęcie ulic i placów, chodników oraz ogrzewania obiektów w okresie obniżonych temperatur oraz osuszenie,

    - Wykonawca  będzie wnioskował do Zamawiającego o:

    - wprowadzenie ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej;

    - zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, w przypadku gdy taka zmiana terminu nie wynika z winy Wykonawcy, czy też jego zaniedbań i została przewidziana przez Zamawiającego w SIWZ;

    - konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

    - akceptację zmiany Kierownictwa Wykonawcy robót (na inne niż wskazane w złożonej ofercie), o ile zmiana to została przewidziana przez Zamawiającego w SIWZ.

5.4.  Etap po zakończeniu  budowy:

5.4.1. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru ostatecznego i przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

5.4.2. Zakres wartościowy Wykonawcy obejmuje, m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej w 1 egzemplarzu, geodezyjne wytyczenie i dokumentację geodezyjną w 3 egzemplarzach, w tym wersję elektroniczną zatwierdzoną przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii.

- opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim w 3 egz. wraz ze szkoleniem załogi (jeżeli wynika z potrzeb),

- po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

    - W okresie gwarancji i rękojmi do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in.:

- udział w przeglądach gwarancyjnych,

- usunięcie wad i usterek,

- dostarczenie kompletu dokumentów po komisyjnym dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego

- Zadania Wykonawcy związane z prawidłowym prowadzenie Projektu pod kątem wymagań narzuconych umową o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014:

  - Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby Kontrakt za wykonanie robót był zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, Prawem Budowlanym  i warunkami  technicznymi.

  - Wykonawca sporządza i przekazuje Inwestorowi protokoły odbiorów częściowych robót wraz rozliczeniem finansowym do dnia 25 każdego miesiąca.

  - Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, udzielając informacji do sporządzania raportów, rozliczeń, sprawozdań na etapie realizacji inwestycji w formie wymaganej przez Instytucję Zarządzającą / Wdrażającą Program konkursu zamkniętego nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014,

  - Wykonawca będzie opatrywał logotypami Instytucji źródeł finansowania wszelką dokumentację związaną z realizacją Kontraktu oraz niniejszego zamówienia.

WYKONAWCA:						                 	ZAMAWIAJĄCY:

…………………………….							……………………………..

#### Załącznik nr 2

#### do Umowy ……… z dnia ……

## HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI ROBÓT

## Oświadczam, że zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem

## zamówienia realizowany będzie wg następujących etapów :

| Lp. | Zakres etapu robót | Termin wykonania etapu robót | Cena etapu robót ( z VAT ) |
| --- | --- | --- | --- |

WYKONAWCA:						                 	ZAMAWIAJĄCY:

…………………………….							……………………………..

) Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres maksymalnie 72 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na okres dłuższy niż 72 miesiące, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja jakości”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi na okres 72 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 72 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).