Znak sprawy: ZBI.271.1.9.2014				        			Załącznik nr 8

Umowa Nr …………./PROJEKT/

Zawarta w dniu …………………. roku w Olsztynku pomiędzy:

Gminą Olsztynek, zwana dalej "Zamawiającym" , reprezentowaną przez: Burmistrza Olsztynka – Artura Wrochnę, przy Kontrasygnacie Skarbnika Olsztynka- Lucyny Łukaszewicz,

a

……………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej "Wykonawcą"

Wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  */ wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w KRS pod numerem .....................................*

*niepotrzebne skreślić

NIP ...............................................................................

reprezentowanym przez ...........................................................

o następującej treści:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza umowa została zawarta w związku z realizacją przez Gminę Olsztynek projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

2. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą Pzp” -  rozstrzygniętego dnia .............2014 r.

§ 2

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z  „Budową świetlicy wiejskiej w Nadrowie”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w SIWZ i jej załącznikach, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część niniejszej umowy.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu wzniesienia:

1) Budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadrowo na działce nr geod. 8/30, 8/3, 8/33, 20

2) Ogrodzenia terenu wokół w/w budynku.

4. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych, które winny być w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, mające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną.

§ 3

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31 maja 2015 r.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć zakończenie realizacji inwestycji 
i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem rzeczowo – finansowym, wytycznymi określanymi w SIWZ, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami ochrony środowiska, BHP, ppoż oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wykonania robót z materiałów własnych,

3) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania odbioru robót,

4) przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy - na koszt własny,

5) urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, uwzględniając w tym koszt poboru energii, wody i centralnego ogrzewania,

6) zorganizowania dozoru mienia oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

7) zapewnienie przestrzegania obowiązków narzuconych przepisami ppoż na terenie budowy,

8) zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami oraz ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

9) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

10) ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia pracowników oraz innych osób współpracujących z Wykonawcą w celu wykonania przedmiotu umowy,

11) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – jeśli wynika to z dokumentacji – przed ich zniszczeniem lub ich uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

12) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

13) wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

14) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na terminowość wykonania robót,

15) odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

16) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

17) opracowania inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu robót,

18) przygotowania, po wykonaniu robót, wszelkich wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej oraz niezbędnych opinii i uzgodnień w celu złożenia ich do organu nadzoru budowlanego,

19) likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót,

20) wykonania tymczasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem niezbędnych zjazdów i objazdów na czas trwania budowy,

21) zabezpieczenia, na własny koszt, terenu budowy w okresie przestojów powodowanych warunkami atmosferycznymi lub okolicznościami nadzwyczajnymi,

22) zapewnienia pracy zmianowej, o ile okaże się to niezbędne dla terminowego wykonania zamówienia,

23) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w przedłożonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

- 4. Wykonawca zobowiązany jest do pomocy Zamawiającemu przy złożeniu wniosku o płatność związanego z rozliczeniem pomocy przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w tym w szczególności: dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów jakie okażą się niezbędne dla uznania wydatkowanych kwot jako wydatków kwalifikowalnych oraz składania oświadczeń i wyjaśnień, które okażą się niezbędne Instytucji Zarządzającej.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na budowę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,

3) zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym przepisami,

4) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

6) odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

7) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W wyniku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z błędów w dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż okres równy okresowi opóźnienia.

§ 5

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Faktura będzie wystawiona w złotych polskich.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się łączną kwotą netto ...................zł.

(słownie: ...............................................................................................................................),

brutto ........................... zł. (słownie: ..............................................................................).

4. Strony ustalają, iż zadanie zostanie rozliczone na podstawie dwóch faktur:

– po wybudowaniu budynku do stanu surowego zamkniętego (wysokość faktury nie większa niż 40 % wynagrodzenia określonego w ust. 3),

– po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie potwierdzonego protokołem odbioru końcowego (wysokość faktury w kwocie stanowiącej pozostałą część należnego Wykonawcy wynagrodzenia).

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego sporządzonego metodą szczegółową potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przedłożenie kosztorysu powykonawczego nie zmienia ryczałtowego sposobu rozliczenia inwestycji, lecz stanowi dokument niezbędny do przedłożenia przez Zamawiającego wniosku o płatność w Instytucji Zarządzającej.

6. Podatek VAT naliczony będzie w wystawionych fakturach według stawki obowiązującej dla danego rodzaju robót w dniu wystawienia faktury.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze zmianą stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane przez cały okres ważności umowy.

9. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej. Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Faktury wystawiane będą na: Gminę Olsztynek, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, NIP: 739 – 375- 62 – 69.

11. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podany przez Wykonawcę na fakturze nr rachunku bankowego.

12. Za roboty nie wykonane, choć objęte ofertą oraz dokumentacją wynagrodzenie nie przysługuje.

13. W przypadku określonym w ust. 12 ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie obniżone o wartość robót niewykonanych ustaloną zgodnie z przedłożonym w dniu podpisania umowy kosztorysem szczegółowym.

§ 6

PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy.

2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji o podwykonawcach i uzyskania od Zamawiającego akceptacji.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających warunkom określonym niniejszą umową. Umowa z podwykonawcą winna być parafowana przez Zamawiającego.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prowadzone roboty, także te, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 7

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca ustanawia kierowników budowy w osobach:

1) kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych..................................................... posiadającego uprawnienia budowlane nr ......................................................................,

2) kierownika robót instalacji elektrycznych ............................................................... posiadającego uprawnienia budowlane nr .....................................................................,

3) kierownika robót instalacji sanitarnych................................................................... posiadającego

uprawnienia budowlane nr .....................................................................................

2. Wykonawca oświadcza, że wskazane przez niego osoby, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje.

3. Wszelkie zmiany w osobach w/w kierowników budowy powinny zostać zatwierdzone przez obie strony osobnym aneksem do niniejszej umowy.

§ 8

ODBIORY

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego w dniu osiągnięcia gotowości odbioru.

2. Wraz z pismem o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w szczególności: dziennika budowy, pomiarów powykonawczych, certyfikatów bezpieczeństwa dla urządzeń zamontowanych. W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentów zgłoszenie uznaje się za niedokonane.

3. W ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbioru i rozpoczyna odbiór.

4. Zakończenie prac Komisji spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

6. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

7. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może albo:

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo

2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania  się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

8. O terminie odbiorów Wykonawca musi powiadomić właściwe organy administracyjne i instytucje,  zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

9. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy odbiór końcowy oraz prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

§ 9

GWARANCJE

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ......... lat gwarancji.

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi wad i usterek w zakresie przedmiotu umowy powstałych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia nieodpłatnie niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia jednak nie później niż w terminie 7 dni po ich zgłoszeniu. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad w okresie gwarancji, Zamawiający może zlecić naprawę innej firmie na koszt Wykonawcy, lub koszty naprawy potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

2) za zwłokę w wykonaniu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym etapu realizacji przedmiotu odbioru w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

3) za przekroczenie określonego w umowie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości  1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego (za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy Pzp),

2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego.

4. Możliwe jest dochodzenie przez strony odszkodowań na zasadach ogólnych przewyższających kary umowne.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONIANIA UMOWY

1. Wykonawca ma obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto oferty przed podpisaniem umowy. Przyjęto jako formę zabezpieczenia kwotę ................... zł.

2. Zwrot zabezpieczenia:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę ................... zł Zamawiający zwraca w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanych po odbiorze końcowym robót,

2) 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota ................. zł zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12

ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość  dokonania  takiej  zmiany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

3. Zamawiający przewiduje następujące możliwe zmiany umowy:

- w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy z przyczyn których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym także z powodu nagłych i gwałtownych zjawisk atmosferycznych, wystąpienia konieczności przeprowadzenia robót wykopaliskowych lub archeologicznych, przestojów spowodowanych strajkami powszechnymi, niezbędny jest dodatkowy czas na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i normami;

- w zakresie przedmiotu zamówienia, jeśli w toku realizacji robót strony wspólnie ustalą, iż dla prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne jest wykonanie robót lub zastosowanie rozwiązań zamiennych z zastrzeżeniem, iż rozwiązania / roboty zamienne rozliczane będą w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w  §5 ust. 1 i 3 i nie przysługuje za ich wykonanie wynagrodzenie dodatkowe lub zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego oraz rozwiązania / roboty zamienne nie mogą być sprzeczne z założeniami i celami zapisanymi w niniejszej umowie oraz umowie o przyznanie pomocy zawartej przez Gminę Olsztynek z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w dniu .......................... 2014r. Nr .......................................................

§ 13

ZAMÓWIENIA DODATKOWE

1. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, które jednocześnie spełniają przesłanki niezbędne do udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp to Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie dodatkowe udzielone w trybie „z wolnej ręki”  zgodnie z zasadami, do których zobowiązują art. 66 ust. 1 i następne ustawy Pzp przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów po podpisaniu przez strony umowy ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

2. Wymaga się, aby zakres i wartość zamówień dodatkowych zostały określone „Protokołem konieczności” zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru, który będzie stanowił podstawę do udzielenia zamówienia dodatkowego.

3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za zamówienia dodatkowe ustalona zostanie na podstawie cen określonych w kosztorysie przedłożonym w dniu podpisania umowy. Jeśli niniejszy kosztorys nie będzie zawierał cen lub stawek niezbędnych do rozliczenia zamówień dodatkowych, wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie szczegółowym kosztorysem robót przyjmującym do ich obliczenia ceny, na podstawie średnich cen, wynikających z publikacji SEKOCENBUD lub innego katalogu, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 14

## WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.  Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych poniżej przypadkach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od Umowy lub jej części:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót  bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dokonanego przez Zamawiającego odbioru usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłacenia wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia zawarte w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Prawa Budowlanego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

4. W przypadku nie dojścia do porozumiewania właściwym rzeczowo do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY