Załącznik nr 2

# Istotne postanowienia umowne

NR ………………..

W dniu …………… roku w Olsztynku pomiędzy: Gminą Olsztynek zwaną dalej "Zamawiającym", z siedzibą przy ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek (NIP: 739-375-62-69; REGON 510743663), reprezentowaną przez: Burmistrza Olsztynka – Pana Artura Wrochnę , przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta – Pani Lucyny Łukaszewicz

a ……………..

z siedzibą:

…………….

zwaną dalej „Wykonawcą",

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Ze względu na szacowaną wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych wartość 14 000 euro do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r., poz. 907).

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na: „Budowa obiektu zadaszonego (wiaty) przeznaczonego na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Elgnówko” w zakresie:

1) Prace przygotowawcze w tym: niwelacja terenu sprzętem (np. równiarką) – powierzchnia działki 1300,00 m², wykopanie otworów pod kotwy montujące itp.

2) Budowa wiaty – 1 sztuka:

a) Wita w całości drewniana:

- długość ok. 8m,

- szerokość ok. 3 m,

Razem nie więcej niż 24 m2 (wiata prostokątna),

- wysokość 4,5 m (do kalenicy).

b) Dach wiaty dwuspadowy – pełne deskowanie, kryty gontem bitumicznym.

c) Słupy połączone z fundamentem za pomocą kotew mocujących.

d) Wyposażenie: stoły i ławki.

e) Całość impregnowana drewnochronem.

f) Podłoże - kostka betonowa (typu Polbruk).

- Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany, iż projekt jest dofinansowany z Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...” na podstawie uchwały Nr 57/748/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2012 roku.

4. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z umowę zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, a Gminą Olsztynek umożliwi czynny udziału mieszkańców wsi Elgnówko przy budowie wiaty. Do udziału w budowie wiaty wyznaczeni zostaną mieszkańcy wsi (około 6 osób). Do zadań mieszkańców wsi będzie należało przede wszystkim:

1) udział w pracach przygotowawczych,

2) układanie kostki betonowej,

3) prace porządkowe,

4) inne.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem prac przewidzianych w zaproszeniu do składania ofert, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i polskimi normami oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

§2

- Termin wykonania robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót – niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni od daty przekazania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o  dokładnym terminie rozpoczęcia prac (dzień).

- zakończenie robót: 30 września 2013r.

- Za termin realizacji zadania uważa się datę odbioru końcowego całości zadania określonego niniejszą umową.

- Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót;

- wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywania robót ze względów technologicznych,

- konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania niniejszej umowy;

- wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- Przyczyny opóźnień, o których mowa wyżej winny być udokumentowane przez strony umowy.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 3 strony ustalają nowe terminy zakończenia robót, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie może przekroczyć okresu daty 18 października 2013r.

§3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty dostawy wody i energii w okresie realizacji zadania – jeśli okażą się niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania.

§4

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest …………………

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie …………………………….

§5

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie budowy. Zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne będzie sukcesywnie usuwał.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Za szkody i zniszczenia powstałe w trakcie budowy z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wydatków dotyczące pracowników i osób trzecich a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmował:

- roboty – od wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę,

- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony przez Wykonawcę na terenie budowy, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich ew. Zastąpienia.

§7

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

brutto: ……………………….

(słownie: …………………………….)

- Podstawą wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie złożona przez niego oferta.

- Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia.

- W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, nie ujętych w ofercie, sporządzony zostanie protokół konieczności oraz określona zostanie wartość tych robót.

- O konieczności wykonania dodatkowych, nieobjętych ofertą, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego.

- Protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego będzie podstawą do przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowego i sporządzenia umowy dodatkowej.

- Suma wartości robót dodatkowych nie może być większa niż 50 % wartości przedstawionej oferty.

- Wykonanie robót dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołem konieczności nie stanowi podstawy do wystawienia faktury za te prace i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: kompleksową realizację zadania, jak również koszty wykonania prób, sprawdzeń, pomiarów, odbioru, odbiory dozorowe, organizacji i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy, ubezpieczenia budowy, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, odtworzenie dróg, chodników.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w ofercie bez względu na zaistniała w międzyczasie sytuację.

§ 8

- Wykonawca powierzy n/w Podwykonawcom następujący zakres robót:

..............................................................................................................................................................................

- Wykonawca z chwilą opłacenia faktur przez Zamawiającego zobowiązuje się do zapłacenia należności dla Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za terminowość i jakość wykonywanych robót przez Podwykonawców.

- Zmiana wymienionych w ust. 2 Podwykonawców może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego na n/w warunkach:

- spełnienie przez każdego nowego Podwykonawcę wszystkich warunków wymaganych od Podwykonawców,

- zmiany umowy zasadniczej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie aneksu do umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

*§8 – dotyczy oferentów, którzy powierzyli wykonanie części robót Podwykonawcom zgodnie ze złożoną ofertą

§9

- Wykonawca wystawi jedną fakturę na Gminę Olsztynek, ul. Ratusz 1, 11 – 015 Olsztynek, która jest płatnikiem VAT i posiada NIP 739-375-62-69.

- Na fakturze należy uwzględnić koszty zgodnie z tabela zawartą w ofercie wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z protokołem odbioru robót.

§ 10

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe zakończenie całości robót. Odbioru końcowego protokolarnie dokona Zamawiający przy udziale Wykonawcy.

- Terminem zakończenia robót będzie:

- fizyczne zakończenie robót określonych w niemniejszej umowie,

- uporządkowanie po robotach terenu budowy,

- zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i wyznaczy termin odbioru końcowego. Komisja zakończy odbiór w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia odbioru. Bezusterkowy odbiór końcowy zadania będzie równoczesnym przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. W takim wypadku Zamawiający wyznacza termin na usuniecie usterek i wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru.

- Odbiór ostateczny nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiór wykonanych robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po okresie gwarancji.

§11

Strony ustalają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego za roboty, od wykonania których odstąpiono.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerw w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego za roboty, od wykonania których odstąpiono.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie  pokrywają one faktycznie poniesionej szkody, w szczególności dotyczące utraty dofinansowania ze środków pomocowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach określonych w art. 471 kc.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lat gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13

- Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

§ 14

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy i brak jest perspektyw na jego zakończenie.

- wydania nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, gdy Wykonawca utraci płynność finansową co uniemożliwi mu zakończenie przedmiotu umowy,

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjęcia ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- przerwania przez Wykonawcę realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia  przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy oraz za ewentualne zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 15

Integralną część umowy stanowią poniższe dokumenty:

- zapytanie ofertowe,

- oferta Wykonawcy.

§ 16

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: 										Zamawiający: