Zał. Nr 5

Umowa – projekt

Zawarta w dniu……………… w …………………………………………………………………………………………………..zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną  przez:  ……………………………………………………………………………

a

nr KRS

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………….

2. ………………………………………………

o następującej treści:

§ 1.

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia …………….. postępowanie znak: …………………………….., Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Rewitalizacja Rynku – Zagospodarowanie Rynku w Olsztynku”. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, która  została opracowana przez mgr inż. arch. Krystynę Wierzchowską c/o 86 – 300 Grudziądz ul. Rynek 22.

Rynek Główny w Olsztynku objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków   województwa warmińsko-mazurskiego pod nr    A-537. Roboty wymagają stałego nadzoru archeologicznego.

- Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wyposażenia rynku, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonaną wizją lokalną oraz złożoną ofertą. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Przedmiot umowy wykonawca wykona z własnych materiałów. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z określeniami art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do budowy żadnych materiałów zakazanych przepisami szczególnymi.

- Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy, jak również przedstawienia wyników tych badań.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia realizacji zadania - od dnia przekazania placu budowy.

- Zakończenie realizacji zadania – planowany termin zakończenia zadania do dnia 31 sierpnia 2010r. Rozliczenie – III kw. 2010r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy: na wniosek Wykonawcy robót, nie później niż w ciągu 2 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o przekazanie placu budowy nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu w użytkowanie.

- Termin ustalony w ust. 2 ulegnie przesunięciu z powodu:

- Wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- Działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.

- Wystąpienia okoliczności, których strony umownie nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności np. ewentualne wykopaliska archeologiczne na terenie budowy

6.	W przedstawionych w ust.5 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z
tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 3.

Strony ustalają następujący sposób wykorzystania placu budowy:

- Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracowników i nadzoru inwestorskiego, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

- Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie placu budowy infrastrukturę techniczną

- Zamawiający powołuje Inwestora Zastępczego pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru budowlanego: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno- Usługowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn, Przedstawiciel inwestora zastępczego - Wojciech Dobrowolski, tel. 089 533-14-04.

7.   Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy jest

§ 4.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przygotowaną dokumentacją umożliwiającą uzyskać pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni.

- Roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przed-łoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty określone przez Inwestora Zastępczego.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Na co najmniej 5 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, dokumentację geodezyjna powykonawczą, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokóły z wyników badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zainstalowane wyposażenie.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad , wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

- Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w § 12 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z winy wykonawcy

3)	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowa
dzenia badań okaże się, zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to
koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obcią-
żają Zamawiającego.

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą, specyfikacjami technicznymi, wymogami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonania robót nie objętych niniejszym przetargiem, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Roboty te zostaną wykonane w ramach oddzielnego zamówienia z zastosowaniem odpowiednich przepisów Prawa zamówień publicznych.

- Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem zgłoszenia do odbioru końcowego całego zamówienia..

- Wytyczenia geodezyjnego nowych obiektów i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót.

- Opracowania projektu organizacji robót budowlano-montażowych, z uwzględnieniem budowy nowych obiektów i przebudowy elementów zagospodarowania terenu na potrzeby przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 niniejszej umowy.

- Opracowania planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego.

- Zorganizowania placu budowy, w tym: wykonanie komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

10.Prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

11.Przygotowania obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach, łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów.

12.Przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

13.Zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

14.Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

15.Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniającego bezpieczeństwo na i wokół placu budowy.

16.Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

17.Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie Wykonawcy, potrzebnych od uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowiącego przedmiot umowy.

18.Ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia oraz od odpowiedzialności cywilnej na wartość co najmniej 1.500.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

19.Opracowania niezbędnych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia p.poz. obiektu.

20. Wykonanie projektu instalacji fontannowej i uzgodnienie z  Zamawiającym.

21.Zainstalowania wyposażenia rynku i dokonania rozruchu technicznego – fontanna, iluminacje świetlne.

22.Współpraca z Inwestorem Zastępczym i Zamawiającym polegająca na udzielaniu informacji niezbędnych do sporządzenia raportów, rozliczeń, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji w formie wymaganej przez Instytucję Zarządzającą/Wdrażającą RPO WM.

23. Niezwłoczne zawiadomienie  o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac zgodnie z  warunkami pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 6.

- Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawstwem.

- Rozliczenie realizacji zadania nastąpi na podstawie faktur VAT: trzech przejściowych  i faktury końcowej. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości zamówienia. Faktury będą wystawiane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy  na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę rozliczenia wykonanych robót wyszczególnionych w protokołach częściowych po uzyskaniu potwierdzenia przez inspektorów nadzoru. Termin płatności faktur do  30 dni licząc od dnia otrzymania na konto : …………………………………………………………………………………………………

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową, wystawioną na podstawie protokołu końcowego.  Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.

Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiającego.

- Podstawą do sporządzania protokołów i faktur będzie harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

§ 7.

/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę/

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ………………………………………………………..

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- W terminie 14 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię porozumienia określającego: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z niniejszej Umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 8.      Wynagrodzenie

1.	Ryczałtowa wartość robót (przedmiotu umowy), zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

………………………………..…zł

(Słownie brutto……………………………….……….…… 	 …………………………………………………...……),

w tym podatek VAT w wysokości 	 %, co stanowi kwotę………………zł.

(słownie VAT ………………………………………………………………),

wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi…………………………………….zł.

(Słownie netto ……………………………………………………………………………………)

- Strony nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania go do użytkowania.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT.

- Wartość robót zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowo – kosztorysowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Są to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wywozu, utylizacji, składowania gruzu, zagospodarowania placu budowy, tablic informacyjnych, utrzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia obiektów istniejących, bezpiecznych dojść itp. uzyskania decyzji i opłat za zajęcie pasa drogowego, projektu instalacji fontannowej, prowadzenia i koordynacji robót , obsługi geologicznej, nadzoru archeologicznego,  wykonanie badań, prób i odbiorów, rozruchu technicznego - fontanny i iluminacji świetlnych, wykonanie pomiarów wszystkich instalacji, dokumentacji powykonawczej,  oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 9.      Podwykonawcy

- Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zgodnie z Ofertą zleca roboty podwykonawcom     ……………………………………………………………………………………………………

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego.

- Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.

- Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7.

- W sytuacji określonej w ust. 10 zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust. 9 oraz kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 20 dni od wystawienia faktury zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot , które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego odbioru robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 12, Zamawiający zatrzyma z kolejnej należności wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

- Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez zamawiającego z powodów określonych w ust. 11, 13 i 14.

- Nie zastosowanie się wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 10,12 i 14 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego Rozdziału, aż do odstąpienia od umowy z wykonawcą z winy wykonawcy włącznie.

§ 10.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia tj. . 	 zł.

- Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek lub dostarczyć w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w: ……………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji określonej w §11, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji określonej w§11.

7.	Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia po upływie 15 dni od terminu upłynięcia
okresu gwarancji w przypadku, kiedy Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad.

§ 11.    Gwarancje (okres rękojmi)

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz na materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady

§ 12.    Postanowienia szczegółowe

- Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może (jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowe, estetycznej i technicznej.

- Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą, specyfikacjami technicznymi oraz zapoznał się z terenem, na którym ma realizować przedmiot zamówienia i ma świadomość jej wykonania.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest …………………………………..

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest 	 ………………………………… tel. . 	 .

§ 13.    Kary umowne

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a)   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy, o której mowa §8 ust.1 niniejszej umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za zwłokę w złożeniu wniosku o przekazanie placu budowy, o którym mowa w §2 ust.3 niniejszej umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w §8 ust.1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie

- Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każ-dych sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie

§ 14.    Zmiana umowy

- Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:

- przesunięcie terminu realizacji umowy z Wykonawcą w przypadku przedłużającej się procedury związanej z podpisaniem umowy o dofinansowanie z instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia Mazury 2007-2013.

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne).

§ 15.    Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

- W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takie oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5.	Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno-
ści, zobowiązany jest do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6.	Sposób obliczenia należytego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie na-
stępujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie szczegółowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu,

- w przypadku odstąpienia od części robót danego elementu określonego w kosztorysie szczegółowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy procentowego zaawansowania wykonania tej części robót w odniesieniu do wartości danego elementu.

- Wynagrodzenie należne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę na podstawie średnich cen, wynikających z publikacji SEKOCENBUD, za okres realizacji tych prac zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, po po-trąceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w §13 ust.1 lit. a) niniejszej umowy.

§ 16 Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego

Załączniki:

- Komplet kosztorysów ofertowych

- Harmonogram rzeczowo - finansowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY