### Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu ……..........……. r. w Olsztynku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Olsztynku, ul. Świerczewskiego 19, 11-015 Olsztynek reprezentowanym przez:

Ewę Szerszeniewską   - Dyrektor Ośrodka

zwaną dalej „Zamawiającym"

a

Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .........................................

................................................................................................................................................

z siedzibą w ..........................................................................................................................,

NIP .............................................................  REGON ..............................................,

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................

zwanemu dalej „Wykonawcą"

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Remont dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku przy ul. Świerczewskiego 19” obejmujące:

- przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki,

- przełożenie gąsiorów ceramicznych,

- wymiana deskowania,

- wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką,

- izolacja z folii dachowej polietylenowej,

- demontaż okien dachowych,

- montaż kołnierzy uszczelniających do okien,

- montaż okien rozbiórkowych,

- montaż wyłazów dachowych fabrycznie wykończonych

- wymiana poziomych ław kominiarskich,

- rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku,

- montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej,

- rozebranie obróbek blacharskich, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku,

- naprawa tynków na kominach,

- wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji.

Szczegółowe określenie parametrów robót zawiera załączony do oferty kosztorys ofertowy.

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy  protokolarnie plac budowy.

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

- Zamawiający wykona zamówienie w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie 
w przypadku:

- opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy,

- przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej zadania inwestycyjnego i nie wnosi żadnych uwag oraz przyjmuje zadanie do realizacji.

§ 4

- Cena robót, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi brutto

………………………………………………………………………………………....

słownie: …………………………………………………………..................................

w tym podatek VAT…...........% w kwocie

…………………………………………………………………………..

Wartość netto  .................................................................................................................

Słownie ……............………………………………………………………......................... zgodnie z  ofertą.

- Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zadania.

- Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na  cenę zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie komisyjnie podpisany protokół odbioru wykonanych robót oraz kosztorys powykonawczy zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Przedmiot umowy zostanie rozliczony jedną fakturą końcową.

- Faktura będzie wystawiana na: Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Świerczewskiego 19, 11-015 Olsztynek, NIP 739-292-78-46.

9. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………..               w terminie 30 dni od dnia złożenia, prawidłowo wystawionej, faktury do Zamawiającego.

§ 5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: Pan ………………………………………………………….. - kierownik budowy działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t.Dz.U.06.156.118  z póź. zm.)

2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Pan ...........................................

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie źródła poboru energii elektrycznej i wody oraz regulowania kosztów ich zużycia.

§ 7

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, gruz, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane  z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest obowiązany umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną budowy.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych i nadziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,  które naprawi na swój koszt.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury w czasie robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

- W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych, gruzu i śmieci oraz ich utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku, jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru zakończenia poszczególnych zadań oraz zakończenie robót.

- Wykonawca zapewni dokonanie wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów przed zgłoszeniem obiektów do odbioru.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające wiedzę techniczną oraz właściwe uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane.

§ 9

- Materiały użyte przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Na każde żądanie zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez Zamawiającego miejscach.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy w 	przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 	Wykonawca,

b) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy 	dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu wykonania umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem sytuacji o której mowa w § 15 ust 1.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

- Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu łącznie z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego następujące dokumenty: oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego przepisami prawa, oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, jeżeli  stwierdzi,  że roboty zostały zakończone, oraz nie zostanie wniesiony sprzeciw , lub uwagi przez organy określone  w art. 56.ust.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 lata gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokółu końcowego.

- O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, 
w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych 
     z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

6. Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru ostatecznego robót 
     w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu

wad.

§ 13

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku:

1) istotnego wzrostu cen materiałów budowlanych, przy czym przez istotny wzrost rozumie się wzrost cen materiałów budowlanych powyżej wskaźnika inflacji za ostatni kwartał danego roku,

2) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

3) gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby wykonawcy rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 KC,

4) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od wykonawcy,

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest:

- do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

- zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 15

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia – własnym staraniem i na swój koszt – budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od  odpowiedzialności cywilnej.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawił polisę OC ważną w terminie realizacji umowy o wartości minimum 10% wartości inwestycji.

- Ubezpieczenie obejmuje roboty będące przedmiotem umowy oraz sprzęt niezbędny do wykonania prac objętych umową do wartości niezbędnej do jego ewentualnego odtworzenia.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)  roboty, obiekty, urządzenia związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia. huraganu i innych zdarzeń losowych,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

a)  ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót oraz  materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili przejęcia placu budowy 
i rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego,

b)  zabezpieczenia robót przed szkodami powodowanymi warunkami zimowymi oraz przed działaniem warunków atmosferycznych.

- Wszelkie straty i uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w obrębie, w którym Wykonawca jest za  nie odpowiedzialny, Wykonawca naprawi na własny koszt.

§ 16

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego jako miejsca wykonania umowy.

§ 17

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonywania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których wartość nie przekroczy 50% wartości robót określonych niniejszą umową Zamawiający może rozszerzyć przedmiot umowy o zamówienie publiczne dodatkowe udzielone Wykonawcy z wolnej ręki,  w ramach odrębnej umowy.

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonywania robót uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zamawiający zleci je Wykonawcy zgodnie z artykułem 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

- Podstawą udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego dodatkowego 
i uzupełniającego, może być wyłącznie protokół konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, spisany przy udziale Inspektora Nadzoru.

- Wartość robót objętych zamówieniem publicznym dodatkowym lub uzupełniającym określa się przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz cen jednostkowych, jakie są określone w ofercie przetargowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wystąpienia robót uzupełniających Wykonawcy przysługuje podwyższenie wynagrodzenia zgodnie z wartościami wyliczonymi na podstawie § 18 ust. 4 niniejszej umowy.

§18

- Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający uzna za konieczne zmniejszenie określonego umową rozmiaru rzeczowego robót, to Wykonawca zobowiązany jest bez jakichkolwiek warunków odstąpić od ich wykonywania. W tym przypadku ulega jednocześnie zmniejszeniu wartości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do tego rozmiaru rzeczowego robót.

- Wartość robót od których wykonania Zamawiający odstąpił zostanie określona przy  zachowaniu tych samych warunków umownych tj. norm, standardów, parametrów oraz cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

- Z tytułu zmniejszenia przez Zamawiającego określonego umową rozmiaru rzeczowego robót, od których wykonania Wykonawca zobowiązany jest odstąpić, nie przysługuje Wykonawcy żadne odszkodowanie, w tym również za utracone korzyści.

- Za roboty niewykonane, jako zbędne, choć objęte ofertą oraz specyfikacją techniczną wykonania   i odbioru robót, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach 
z przeznaczeniem: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

............................                                                                                    ................................