Załącznik 5 do zaproszenia

UMOWA (projekt)

zawarta w dniu 	2011 r. w Olsztynku pomiędzy: Rzymskokatolicką Parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z siedzibą przy ul. Chopina 7, 11-015 Olszynek (NIP: …………………………….; REGON ………………………….), reprezentowaną przez: Księdza Dziekana Stanisława Pietkiewicza – Proboszcza Parafii, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

,

reprezentowanym przez:	,

zwaną dalej w treści umowy ,,Wykonawcą",

o następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

- ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty polegające na wykonaniu
etapu I prac remontowo – konserwatorskich części dachu Kościoła Parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku.

- Podstawą opracowania umowy są:

- oferta WYKONAWCY;

- dokumentacja techniczna, w tym: projekt budowlany, inwentaryzacja konserwatorska.

§2 TERMINY REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 2 miesiące od podpisania umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia
niekorzystnych  warunków atmosferycznych  uniemożliwiających  realizacje  inwestycji  zgodnie  z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy, co zostanie odnotowane wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru / Kierownika budowy, na okres do ustąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w tym również prac archeologicznych 
i konserwatorskich, termin wykonania robót ulega zawieszeniu na okres niezbędny na wykonanie robót dodatkowych, który zostanie określony w odrębnej umowie .

§3 CENA

1.	Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie w wysokości brutto	zł

(słownie:	) w tym ....% podatek VAT w kwocie	zł zgodnie 
z ofertą WYKONAWCY.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacje przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia w tym, w szczególności:

- wszelkie roboty przygotowawcze,
 - ubezpieczenie budowy,

- utrzymania zaplecza budowy,

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- dozoru  placu  budowy,

- związane z wywozem i  utylizacja materiałów rozbiórkowych do zakładu gospodarki odpadami, 
z zastrzeżeniem, ze materiał rozbiórkowy nadający się do ponownego użytku, zostanie złożony 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- koszty poboru i zużycia wody i energii elektrycznej,

- wykonanie kosztorysu powykonawczego,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

- zapewnienie warunków BHP i p.poz, itp.

- Nie doszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą żądania  zmiany wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w ust.  1  niniejszego
paragrafu.

- Wszelkie roboty dodatkowe, nie objęte zakresem przedmiotu zamówienia i nie przewidziane przy
zawarciu umowy, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których zakres
nie przekracza 50% uprzedniego zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać 
po sporządzeniu protokołu konieczności zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru/Kierownika budowy i ZAMAWIAJĄEGO oraz zawarciu odrębnej umowy.

§4 WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie należności za wykonane roboty będzie dokonywane na podstawie faktury VAT,
w formie przelewu z konta ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek WYKONAWCY, wystawionej 
po zakończeniu robót objętych przedmiotem zamówienia i odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednej faktur przejściowych, po zatwierdzeniu robót objętych fakturą przejściową przez inspektora nadzoru/kierownik budowy, z zastrzeżeniem, 
że wynagrodzenie objęte fakturą przejściową nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. § 3 ust. 1.

- Termin płatności faktur - w ciągu 30 dni od daty złożenia w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

- W przypadku wykonania robót przez Podwykonawców płatność nastąpi po dostarczeniu przez
WYKONAWCE, przed upływem terminu płatności ZAMAWIAJACEGO, oryginału oświadczenia
Podwykonawcy, ze otrzymał od WYKONAWCY należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty. 
W przypadku nie dostarczenia tego oświadczenia WYKONAWCA wyraża zgodę, 
aby ZAMAWIAJACY przelał wynagrodzenie w części odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy należne mu od WYKONAWCY za wykonane roboty, na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany w umowie Podwykonawcy z WYKONAWCA.

§5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

- ZAMAWIAJACY przekaże WYKONAWCY plac budowy wraz z pozwoleniem na budowę 
lub zgłoszeniem robót, dziennikiem budowy oraz dokumentacją projektowo - wykonawczą.

- Z czynności przekazania placu budowy zostanie spisany protokół wprowadzenia na budowę.

- ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany współdziałać z WYKONAWCA. w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do zakończenia 
i oddania przedmiotu niniejszej umowy.

§6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

- WYKONAWCA wykona przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną przez ZAMAWIAJACEGO
dokumentacją projektowo - wykonawcza, złożoną ofertą, protokołem wprowadzenie na budowę, postanowieniami niniejszej umowy oraz Prawem Budowlanym.

- WYKONAWCA wykona  roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa /* z udziałem

podwykonawców  w  następujących  zakresach	  Do  zawarcia  umowy

pomiędzy WYKONAWCĄ i Podwykonawcami wymagana jest zgoda ZAMAWIAJACEGO. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY ma uzasadnione podejrzenia, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego sprzęt nie gwarantuje odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminu to może on zażądać 
od WYKONAWCY zmiany Podwykonawcy.

- Umowy pomiędzy WYKONAWCĄ a Podwykonawcy muszą być dostarczone do ZAMAWIAJACEGO na 3 dni przed rozpoczęciem przez Podwykonawców robót i zawierać zakres, ilość robót, ich wartość oraz 30 dniowe terminy płatności i konto bankowe Podwykonawcy, które stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.

- WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę, aby w razie nie dochowanie przez niego terminu

płatności i braku oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 5 ZAMAWIAJĄCY przelał wynagrodzenie WYKONAWCY na rzecz Podwykonawcy.

- WYKONAWCA w pełni odpowiada za ich jakość i terminowość wykonania robót przez Podwykonawców.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia przez cały okres trwania budowy Dziennika
Budowy, który znajdować się będzie na budowie.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należnego ładu, porządku,
przestrzegania przepisów bhp i ppoz. oraz ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zasilania w energię elektryczną i wodę placu budowy 
oraz pokrycia kosztów ich zużycia na czas trwania budowy.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
nadzoru  budowlanego,  nadzoru  autorskiego  i  przedstawicieli  ZAMAWIAJACEGO  
oraz udostępnienia im niezbędnych wymaganych dokumentów.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi dokumentacji projektowej oraz Ustawy
Prawo Budowlane (art. 10) posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, odpowiadać,
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie i użyteczności
publicznej oraz wymogom dokumentacji projektowo - technicznej.

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo zażądać od WYKONAWCY okazania dokumentów wymienionych w ust.
11 oraz wykonania przez WYKONAWCA i na koszt WYKONAWCY badan jakościowo - ilościowych
stosowanych materiałów i wyrobów. Materiały nie zgodne z dokumentacją i ofertą WYKONAWCY
ZAMAWIAJĄCY może w trakcie trwania robot polecić usunąć z budowy w wyznaczonym terminie,
jeżeli jego zdaniem nie są zgodne z dokumentacji pod wzglądem jakości.

- WYKONAWCA w procesie realizacji nie może dokonać zmian w materiałach, produktach oraz
rozwiązaniach technicznych zawartych w dokumentacji. W przypadku konieczności zastąpienia
pewnych materiałów lub produktów ujętych w ofercie i dokumentacji jedynie ZAMAWIAJACY 
ma prawo  zdecydować  o  użyciu  innych  równoważnych  produktów,  materiałów  
i  rozwiązań technicznych.

- Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub inspektora nadzoru/kierownik budowy WYKONAWCA 
w ciągu trzech dni obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży
urządzeń) w trakcie  realizacji budowy,  WYKONAWCA zobowiązany jest do ich  naprawy 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania terenu przed zgłoszeniem do odbioru końcowego.

§7 UBEZPIECZENIE

1.	WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności
cywilnej.

2.	Ubezpieczeniu podlegają w szczegolnosci:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome zawiązane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
a także ruchem pojazdów mechanicznych.

3.  W razie ewentualnego poczynienia szkód WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonania napraw lub wypłacenia odszkodowania.

§8 ODBIORY

1.	Odbiór końcowy:

- WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJACEMU  gotowość do  odbioru wpisem do  Dziennika
Budowy oraz pisemnie do siedziby ZAMAWIAJACEGO.

- ZAMAWIAJACY, po potwierdzeniu gotowości przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Budowy, w ciągu 14 dni rozpisuje odbiór końcowy.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, ZAMAWIAJACY
może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia.

- Po usunięciu przez WYKONAWCA na własny koszt wad i usterek, ZAMAWIAJACY dokonuje
odbioru uprzednio zakwestionowanych robót.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek nie dających się do usunąć,
ZAMAWIAJACY może :

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY;

- zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy.

2.	Odbiór gwarancyjny:

- ZAMAWIAJACY w okresie gwarancji wyznacza terminy przeglądu robot objętych niniejszą
umową, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia.

- ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji i
rękojmi na koszt WYKONAWCY przez inny podmiot, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia
pomimo pisemnego wezwania w ciągu 21 dni.

§9 GWARANCJE

- WYKONAWCA niniejsza umową udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy 
na okres 36 miesięcy, której bieg rozpoczyna data uzyskania bezusterkowego protokołu końcowego robót.

- W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie  7  dni  licząc  od  daty  pisemnego  (listem  lub  faksem)  powiadomienia  przez
ZAMAWIAJACEGO. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady,  które  wystąpią w okresie  gwarancyjnym  nie  zawinione  przez  ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA usunie wciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- ZAMAWIAJACY może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależne 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

§10 KARY UMOWNE

1.  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne w następujących przypadkach:

- za nie dotrzymanie terminu wykonanie niniejszej umowy określonego w § 2 w wysokości 50,00
zł z każdy dzień zwłoki;

- za nie terminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 50,00 zł
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na ich usuniecie;

- za  nie terminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w czasie okresu gwarancyjnego 
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości

10.000,00 zł.

2.  ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§11 ODSTAPIENIE OD UMOWY

- WYKONAWCY  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy,  z  zachowaniem  prawa
 do wynagrodzenia proporcjonalnego do zakresu wykonanych robot ustalonego zgodnie z § 12 pkt. 1, w przypadku, gdy ZAMAWIAJACY zawiadomi WYKONAWCĘ, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności.

- ZAMAWIAJACEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
WYKONAWCY w następujących przypadkach:

- ogłoszenia upadłości WYKONAWCY lub rozwiązania firmy WYKONAWCY, bądź wydania
nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY;

- gdy WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwe i niezgodne z dokumentacją techniczną oraz nie
reaguje na polecenia Inspektora nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym mu przez Inspektora nadzoru/Kierownik Budowy terminie.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJACY może odstąpić od umowy w terminie 30  dni  od  powzięcia  wiadomości  
o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku WYKONAWCA może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca 
od umowy powinna podąć także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§12 OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- WYKONAWCA wspólnie z ZAMAWIAJĄCYM sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót
według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót 
w stosunku do zwartej umowy. Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robot.

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczeni przerwanych robot, a WYKONAWCA zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny
nastąpiło odstąpienie od umowy.

- WYKONAWCA usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 
i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót.

- WYKONAWCA zgłosi do odbioru przez ZAMAWIAJACEGO wykonane roboty do czasu odstąpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany do odbioru wykonanych robot i zapłaty za wykonane roboty 
do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie
WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej
umowy.

§13 POSTANOWIENIE KONCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

3. W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony podgaja pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron.

ZAMAWIAJACY:	WYKONAWCA: