Gmina Olsztynek

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

tel./fax (089) 5195450, www.olsztynek.pl
e-mail: ratusz@olsztynek.pl

zp@olsztynek.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Bieżące remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy

Olsztynek"

Zatwierdzona w dniu

(Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

marzec, 2011 rok

ROZDZIAŁ 1. UWAGI OGÓLNE

1. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy i załączników zawartych w niniejszej SIWZ.
Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy i załączników sporządzonych przez Wykonawcę, 
z zastrzeżeniem, że treść formularzy i załączników sporządzonych przez Wykonawcę musi odpowiadać treści formularzy i załączników zawartych w niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający   oczekuje,   że   Wykonawcy   zapoznają   się   dokładnie   z   treścią  wszystkich
dokumentów przetargowych oraz wszelkimi zmianami wprowadzanymi przez Zamawiającego 
w trakcie   trwania   postępowania.   Oferty  o   treści   niezgodnej   z  treścią  SIWZ   będą  przez
Zamawiającego odrzucane, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

3. Zamawiający   zaleca,    aby   Wykonawcy    na    bieżąco    monitorowali    zmiany   dotyczące
prowadzonego postępowania na stronie internetowej www.olsztynek.pl na której udostępni SIWZ wraz 
z załącznikami.

4. Postępowanie oznaczone jest znakiem: RGd: 7040/8/2011 oraz RG.272.VI2011. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na, choćby jedno z wyżej podane oznaczenie.

ROZDZIAŁ 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Olsztynek

w imieniu której działa Urząd Miejski w Olsztynku

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

tel./fax (0-89) 519 54 50

godziny pracy: wt. - pt. od 7.15 do 15.15, pn. od 8.00 do 16.00

NIP: 739-051-23-25

ROZDZIAŁ 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. art. 10 ust. 1
oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „Pzp" oraz aktów wykonawczych do Ustawy.

2. Postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie
miasta i gminy Olsztynek, w dwóch technologiach, tj. mieszankami bitumicznymi i grysami bazaltowymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ.

3. Zamawiający zastrzega iż łączna powierzchnia nawierzchni planowana do remontu w każdej 
z technologii jest ilością szacowaną na dany rok i może ulec zmianie w tym w szczególności zmniejszeniu, w trakcie realizacji zamówienia.

4. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego,
każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń.

5.  Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zlecenia mniejszej ilości robót niż określone w Załączniku A do SIWZ..

6. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa projekt umowy, stanowiący Załącznik B 
do SIWZ.

ROZDZIAŁ 5. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

Kod CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

ROZDZIAŁ 6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

I okres – wiosenne remonty: -mieszankami bitumicznymi do 30 kwietnia 2011 r. - grysami

bazaltowymi do 31 maja 2010 r.

II okres – awaryjne i doraźne remonty: do 12 grudnia 2011 r.

ROZDZIAŁ 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający wymaga aby, Wykonawca udowodnił zrealizowanie, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). W przypadku wykazania kilku robót wartość łączna nie powinna być mniejsza niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie:

a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ);

b) prawidłowo wypełnionego wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięć lat prac (stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączonych dokumentów jednoznacznie potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (np. referencje).

Wykonawca może polegać także na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zamawiającemu pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 
w rozdziale 8.2. SIWZ

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
dowykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował potencjałem technicznym (tzn. sprzętem 
i urządzeniami) oraz osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie żąda szczegółowego wykazu potencjału technicznego i osobowego. Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie przedłożonej wraz z ofertą:

a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

b) oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz zobowiązaniu do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy, według wzoru stanowiącego integralną część Formularza Ofertowego.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwalub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celupopełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano  za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwkoprawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstw  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

3. Wykonawca może  polegać na wiedzy i doświadczeniu,  potencjale technicznym, osobach
zdolnych   do   wykonania   zamówienia   lub   zdolnościach   finansowych   innych   podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji   zobowiązany jest  udowodnić  Zamawiającemu,   iż   będzie   dysponował  zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdziale 8.2. SIWZ.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może  podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których  mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp i przedkłada dokumenty określone w rozdziale 8 niniejszego SIWZ. Warunki określone w pkt. 1 wykonawcy muszą spełniać łącznie.

5.1 W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej (konsorcjum), do oferty musi być załączona pełnomocnictwo dla Lidera do złożenia ofert wspólnej z którego wynikać będzie w szczególności (pełnomocnictwo w oryginale): jednoznacznie określające Lidera któremu udziela się pełnomocnictwa, jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, zakres pełnomocnictwa.

5.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, tj. podpisy i parafy stawia na ofercie Wykonawca/ Pełnomocnik (Lider) upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich 
w postępowaniu, albo reprezentowana w postępowaniu i zawarcia umowy – art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.3. Przed podpisaniem umowy konsorcjum będzie zobowiązane do przedstawienia umowy konsorcjum.

5.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie 
z Pełnomocnikiem/Liderem.

6. Każdy  zwspólników spółki cywilnej oddzielnie dołącza:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

b) oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, że nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (stanowiące załącznik Nr 3  do SIWZ),

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b)

6.2. Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są do posługiwania się pełną nazwą spółki jednoznacznie (imiennie) wskazującą jej wspólników.

6.3. W przypadku spółki cywilnej, o ile z umowy spółki wynika umocowanie do jednoosobowej reprezentacji spółki przez każdego z przedsiębiorców, oferta może zostać podpisana tylko przez jednego ze wspólników.

ROZDZIAŁ 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w rozdziale 7 SIWZ pkt. 1 należy do
oferty przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

1.2. Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, (zgodnie z warunkiem opisanymi w rozdziale 7 pkt. 1 ppkt. 1.2), z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dołączeniem dokumentów potwierdzających iż roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (Wg. załącznika nr 4 do SIWZ),

1.2.1. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, to zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (Wg. załącznika nr 5 do SIWZ).

1.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 
w rozdziale 8.2. SIWZ

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

2.1. Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
1  ustawy Pzp, (Wg  załączniku nr 3a do SIWZ),

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy-  – wzór oświadczenia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – (Wg załącznika 3b do SIWZ

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2.2. składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.1. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 3.1. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym pkt. 3,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o  udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Inne dokumenty:

a) Formularz ofertowy (stanowiący załącznik zał. nr 1 do SIWZ);

b) Oświadczenie osoby fizycznej o niepodleganiu wykluczaniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 st. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (zał. Nr 3b)

c) Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym lub do złożenia oferty i podpisania umowy jeśli nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

ROZDZIAŁ 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wraz z OFERTĄ powinny być złożone:

  - Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału 8 SIWZ.

4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia, ewentualnie   umowa   o  współdziałaniu,   z   której   będzie  wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.

4.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.

55. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Wszystkie dołączone do oferty obcojęzyczne dokumenty muszą być
bezwzględnie tłumaczone na język polski. Oferty z dołączonymi w języku obcym, nie
tłumaczonymi na język polski dokumentami będą odrzucone.

7. W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą one być poświadczone 
za zgodność przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).  Poświadczenie  musi  być  dokonane  przez Wykonawcę  lub  przez  osobę upoważnioną do jego reprezentacji: forma – imienna (czytelnie imię i nazwisko) lub parafka, pieczęć imienna osoby, napis „za zgodność”.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i spięta
lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej samoistne rozkompletowanie. Wszelkie poprawki lub
zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez osoby upełnomocnione do podpisywania
oferty.

10. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

11. Opakowanie i oznakowanie ofert.

11.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych kopertach lub opakowaniach. Należy stosować
koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.

  - Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:

URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU

ul. RATUSZ 1  (pokój 11 - I piętro, sekretariat), 11-015 Olsztynek

"Bieżące remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Olsztynek" 
Nie otwierać przed dniem: (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert, zgodną z rozdziałem 13 SIWZ)

11.3. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto
opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

11.4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych
warunków przez Wykonawców.

12. Zmiana lub wycofanie oferty.

12.1. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może
zmienić lub wycofać swoją ofertę.

12.2. Oferta zamienna musi być złożona według takich samych wymagań jak składana oferta
podstawowa w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych
 z dopiskiem „ZAMIANA".

  - Oferta wycofana jw. z dopiskiem „WYCOFANIE".

12.4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą, koperty
wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

ROZDZIAŁ 10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.  W postępowaniu  o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenia,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:

1.1. pisemnie na adres - Urząd Miejski w Olsztynku, 11-015 Olsztynek, ul. Ratusz 1,

1.2. faksem - numer faksu: 89 519-45-50.

1.3. drogą elektroniczną:  adres e – mail: zp@olsztynek.pl

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień  niezwłocznie, jednak nie  później  niż na 2 dni  przed upływem terminu
składania   ofert  -  pod  warunkiem,   że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści   SIWZ  wpłynął  do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić albo pozostawić wniosek bez
rozpatrzenia.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieści na stronie internetowej www.olsztynek.pl.

6. Osobami wskazaną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: w zakresie
procedury przetargowej: Katarzyna Sira, tel. 0-89 519 45 73, fax: 5195 473
w zakresie przedmiotu zamówienia: Mariusz Widmański, tel. 0-89 5195 464 , fax: 5195 473
pracownicy Urzędu Miejski w Olsztynku, w godzinach: pn. od 8:00 do 16:00
wt.-pt. od 7.15 do 15.15.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować (zmienić, dodać, uzupełnić, itp.) treść SIWZ. Każda taka modyfikacja staje się
wiążąca  z  momentem jej wprowadzenia.  Zamawiający  powiadomi  niezwłocznie  o  treści
wprowadzonych   zmian  w  dokumentach   przetargowych  wszystkich  Wykonawców,   którym
przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej www.olsztynek.pl

8. W przypadku  rozbieżności  pomiędzy treścią niniejszej  SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako
obowiązującą    należy    przyjąć    treść    pisma    zawierającego    późniejsze    oświadczenie
Zamawiającego.

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz
zamieści informacje na stronie internetowej.

10. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38
ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert zgodnie 
zart. 12a ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. ROZDZIAŁ I2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażanie zgody  na przedłużenie terminu, 
o którym mowa powyżej, o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

##### ROZDZIAŁ 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać na adres: Urząd Miejski w Olsztynku, 11-015 Olsztynek, ul. Ratusz 1, pokój 11 - I piętro, sekretariat, nie później niż do dnia 17.03.2011 r. do godz. 10:00.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.03.2011 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, pokój 11 – Gabinet Zastępcy Burmistrza

4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

###### ROZDZIAŁ14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie:

1.1.Ceny jednostkowej netto za 1 m2 wykonanego remontu w danej technologii.

1.2. Wartość podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

1.2. Ceny jednostkowej brutto za 1 m2 wykonanego remontu w danej technologii.

1.3. Wartości brutto robót w danej technologii powstałej z przeliczenia ceny jednostkowej brutto 
za 1 m2  przez zakładaną ilość robót w danej technologii wynikającą z opisu przedstawionego 
w załączniku A do SIWZ.

1.4. Cenę łączną brutto oferty powstałą z dodania wartości brutto robót w danej technologii.

1.5. Wszystkie ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego np.: zgodne z przepisami oznakowanie robót, ubezpieczeniem, dojazdem do miejsca robót i powrotu, jak również wszelkie inne koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji robót, objętych przedmiotem zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

ROZDZIAŁ 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

2. Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie cen brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanych przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Ilość punktów zostanie obliczona według poniższego wzoru:

Ilość punktów - IP:

Cena minimalna

IP = --------------------------   x 100 pkt.

Cena oferty

gdzie:

-  cena minimalna – najniższa oferowana w postępowaniu cena za wykonanie zadania;

-  cena oferty – cena rozpatrywanej oferty.

4. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wybory oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione 
w niniejszej SIWZ oraz otrzyma największą ilość punktów.

7. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający jednocześnie  zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,
którego  ofertę wybrano,   uzasadnienie jej wyboru  oraz  nazwy  (firmy),  siedziby  i  adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny
ofert,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

7.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.4. Informacje, o których mowa w pkt. 7.1, Zamawiający zamieści również na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, inne omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi Wykonawcę
pismem.

ROZDZIAŁ 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium

ROZDZIAŁ 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCÓW, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach i zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy,
który stanowi załącznik B do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiany umowy dopuszczalne
będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ust. 1, wyłącznie 
za zgodą stron wyrażoną na piśmie.

ROZDZIAŁ 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 21. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

ROZDZIAŁ 22. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3 I 4 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego.

ROZDZIAŁ 23. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ 24. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Adres strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono SIWZ: www.olsztynek.pl.

Adres e-mail: zp@olsztynek.pl

ROZDZIAŁ 25. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

ROZDZIAŁ 26. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ 27. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacje na temat zakresu powierzonego podwykonawcy, Wykonawca zamieszcza w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ.

ROZDZIAŁ 28. INNE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych.

Załącznik A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących remontów cząstkowych uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Olsztynek.

W zależności od stanu technicznego oraz rodzaju nawierzchni dróg objętych przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie robót w dwóch technologiach: przy użyciu mieszanek bitumicznych oraz przy użyciu gryzów bazaltowych.

Szczegółowe warunki realizacji robót określa projekt umowy - Załącznik B do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.	Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami bitumicznymi, w następującym zakresie:

- wykonaniu oznakowania ostrzegawczego zgodnego z przepisami  Kodeksu  Drogowego na
remontowanym odcinku drogi,

- wycięcia uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,

- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę lub załadunkiem na
środki transportowe,

- ogrzanie masy bitumu i skropienie naprawionego miejsca bitumem w ilości 0,5 - 1,0 kg/m2'

- rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej w 1 lub 2 warstwach w zależności od głębokości
uszkodzeń,

- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.,

- skropienie złączy bitumem z obsypaniem kruszywem.

Łączna powierzchnia nawierzchni planowana do remontu w tej technologii - 400.0 m2.

Zamawiający zastrzega iż łączna powierzchnia nawierzchni planowana do remontu w danej 
z technologii jest ilością szacowaną na dany rok i może ulec zmianie w tym w szczególności zmniejszeniu, w trakcie realizacji zamówienia.

2.	Wykonanie remontu cząstkowego grysami bazaltowymi o głębokości 1,5 cm - 2,5 cm dróg w
następującym zakresie:

- wykonaniu   oznakowania   ostrzegawczego   zgodnego   z   przepisami   Kodeksu   Drogowego
remontowanego odcinka drogi,

- obcięcie krawędzi uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,

- oczyszczenie uszkodzonego miejsca z odrzuceniem rumoszu na pryzmę,

- skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawionego miejsca,

- rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia,

- skropienie bitumem rozścielonego kruszywa,

- rozsypanie drobnego kruszywa,

- ubicie lub uwałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego 
w uszkodzonym miejscu,

- mechanicznym skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową,

- rozsypaniu równomiernym kruszywa tj. grysów 5-16 mm,

- zawałowaniu rozścielonej, wyrównanej warstwy kruszywa (grysów),

- ręcznym rozstawieniu znaków zabezpieczających (ostrzegawczych), m) pielęgnacja nawierzchni polegającej na uzupełnieniu nie związanego kruszywa. Łączna powierzchnia nawierzchni planowana do remontu w tej technologii - 800.000 m2.

Zamawiający zastrzega iż łączna powierzchnia nawierzchni planowana do remontu w danej 
z technologii jest ilością szacowaną na dany rok i może ulec zmianie, w tym w szczególności zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia.

3.	Prace remontowe należy prowadzić przy odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Nie wolno prowadzić robót przy:

- opadach deszczu,

- zamgleniach i w warunkach ograniczonej widoczności

- w okresie od zmierzchu do świtu.

4. Podczas prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP dla tego rodzaju robót:

- prace prowadzić atestowanym, sprawnym technicznie sprzętem,

- wykonujący je robotnicy powinni odbyć uprzednio odpowiednie przeszkolenie,

- obsługą sprzętu specjalnego - walec, skrapiarka, itp. mogą zajmować się tylko osoby o
udokumentowanych uprawnieniach,

prowadzenie robót nie może wywoływać przerw oraz zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

Załącznik B do SIWZ

UMOWA (projekt)

zawarta w dniu 	w Olsztynku pomiędzy: Gminą Olsztynek zwaną dalej w umowie „zamawiającym”, w imieniu której działa Urząd Miejski w Olsztynku ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek (NIP: ................; REGON ............), reprezentowaną przez:

Burmistrza Olsztynka – Artura Zenona Wrochnę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Lucyny Łukaszewicz

a

z siedzibą w	przy ul	, NIP:	,Regon:

reprezentowaną przez:

1	,

zwanym dalej „Wykonawcą",

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr. 113, Poz 759 z 2010 r. ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są roboty polegające na remoncie cząstkowym uszkodzonych nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Olsztynek, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w dwóch technologiach: przy użyciu mieszanek bitumicznych oraz przy użyciu gryzów bazaltowych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z surowców i produktów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyborów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane.

- Na   każde   żądanie   Zamawiającego,   Wykonawca   obowiązany jest  okazać  w  stosunku   
do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których o mowa w ust. 3.

§2

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy: 12.12.2011 r.

§3

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy sukcesywnie, według bieżących potrzeb, na podstawie zlecenia przekazanego w formie pisemnej lub faksem, zawierającego w szczególności wykaz dróg, termin przystąpienia do realizacji, szacunkową ilość m2 oraz technologię wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

- Wykonawca winien przystąpić do realizacji przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zlecenia, o którym mowa w ust. 1 oraz ich zakończenia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia,  z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu zakończenia zlecenia, w sytuacji wystąpienia „siły wyższej", w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych.

- Po zakończeniu realizacji zlecenia Wykonawca winien zgłosić zakończenie robót Zamawiającemu oraz sporządzić zestawienie wykonanych prac, zawierające wykaz dróg 
i szczegółowy obmiar wykonanych m2 w każdej technologii. Zatwierdzone przez Zamawiającego zestawienie będzie podstawą do wystawienia faktury.

- W przypadku gdy wykonawca realizował będzie roboty objęte niniejszą umową bez należytej
staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami,
zasadami BHP, sprzeczne z umową lub nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy 
w określonych terminach Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

- odstąpić od umowy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt  i ryzyko Wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

§4 WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie iloczynu obmiaru wykonanych robót, według zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 i cen jednostkowych, określonych w ust. 2.

- Zgodnie   z   ofertą  Wykonawcy,   stanowiącą  integralną  część   umowy,   strony   ustalają  ceny jednostkowe w wysokości:

a)	Cena jednostkowa brutto remontu drogi przy użyciu mieszanki bitumicznej:	zł/m2, w tym

VAT	%, w wysokości	zł, netto	zł/ m2

b)	Cena jednostkowa brutto remontu drogi przy użyciu grysów bazaltowych:   	zł/m2, w tym

VAT	%, w wysokości	zł, netto	zł/ m

3.  Łączna wartość maksymalne brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 		słownie:........................

4. Ceny jednostkowy są niezmienne w okresie obowiązywania niniejszej  umowy i  nie  będą
     podlegała waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.

5.  Zamawiający zastrzega iż łączna powierzchnia nawierzchni planowana do remontu w każdej 
z technologii jest ilością szacowaną na dany rok i może ulec zmianie w tym w szczególności zmniejszeniu, w trakcie realizacji zamówienia.

6.  Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zlecenia mniejszej ilości robót niż określone w Załączniku A do SIWZ.

7. Strony ustalają, iż w przypadku zlecenia mniejszej ilości robót wartość umowy określona w ust. 3 niniejszego paragrafu może nie zostać do końca zrealizowana.

- W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT na roboty objęte przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto, o których mowa w ust. 2, oraz łącznej wartości brutto za wykonanie zamówienia, o której mowa w ust. 3 zgodnie 
z wprowadzoną zmianą stawką podatku VAT.

§5 
WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie   należności   za   wykonane   przedmiotu   umowy   odbywać   się   będzie   fakturami przejściowymi za wykonanie zlecenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzone przez Zamawiającego zestawienie, 
o którym mowa w w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

- Osobą odpowiedzialną za  realizację  przedmiotu  zamówienia, w szczególności do składania
zamówień i potwierdzania wykonania przedmiotu umowy jest p. Mariusz Widmański, 
tel. 0..89 5195 464.

- Termin płatności faktury - w ciągu 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.

§6

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiany umowy dopuszczalne
będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ust. 1, wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie.

- Zamawiający przewiduje, iż zmiany  umówionego terminu wykonania zamówienia będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie   rozbieżności   lub   niejasności   i   doprecyzowanie   umowy  w  celu  jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- z powodu  uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania  przedmiotu zamówienia
zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany będą korzystne dla Zamawiającego,

- nastąpi konieczność wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z istotnych powodów podanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

- z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku "siły wyższej", przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia "siły wyższej". Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe.

3. O interpretacji zaradzenia "siły wyższej" i ewentualnym przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji usług, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

§7 
PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia jeśli udział podwykonawców został przewidziany w ofercie. Powierzenie wykonania  zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jakby to było działanie własne.

- Do każdorazowego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  z podwykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem jej zawarcia.

§8

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie stanowią kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej umowie, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 
w wysokości 5.000,00 zł.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 2 z należności 
z wystawionej faktury.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tylko z ważnych powodów. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy:

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

- Nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę,

- wobec   Wykonawcy   zostanie   wszczęte    postępowanie    egzekucyjne,    które   w   ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 4.

- Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   dochodzenia   na   zasadach   ogólnych odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Gdyby kary umowne nie pokryły szkody wyrządzonej przez Wykonawcę Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat 
w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§9

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji za przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek w okresie gwarancji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 2, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§10

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej obejmującą zakres i przedmiot zamówienia przez okres obowiązywania niniejszej umowy.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
a także ruchem pojazdów mechanicznych.

3.	W razie ewentualnego poczynienia szkód Wykonawca jest zobowiązany do wykonania napraw lub wypłacenia odszkodowania.

§11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do sądu.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi:

- oferta Wykonawcy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z załącznikami.

- Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego 1 dla Wykonawcy.

- Umowa zawiera	ponumerowanych stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCY