# INFORMACJA

# Odpowiadając na spływające pytania dotyczące zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej 320/1 obręb Lutek” informuję:

- Do wykonania projektu ma być użyte drewno Modrzew klasy C30

- Wykonawca zapewni kierownika budowy o specjalności budowa dróg i mostów z wykształceniem średnim lub wyższym

- Projekt umowy :

# PROJEKT

# Umowa o roboty budowlane

NR …/M/2016

W dniu …  2016 r. w Olsztynku pomiędzy: Gminą Olsztynek, zwaną dalej "Zamawiającym", z siedzibą przy Ratusz 1. 11-015 Olsztynek (NIP: 739-375-62-69; REGON 510743663), reprezentowaną przez: Zastępcę Burmistrza Olsztynka – Pana Krzysztofa Wieczorka, przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta – Pani Lucyny Łukaszewicz a ………………………………………………………………  NIP: ……….. zwanym dalej „Wykonawcą", została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej 320/1 Lutek”, obejmujące zakres zadania zgodny z Zaproszeniem do złożenia oferty numer ZBI.271.4.10.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. Zadanie objęte jest projektem budowlanym, który stanowi załącznik do decyzji pozwolenia na budowę numer Onk/……… z dnia ….2016 r. wydanej przez Starostę Olsztyńskiego

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem prac przewidzianych do wykonania, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

§2

- Termin wykonania robót ustala się następująco: zakończenie robót – w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 r.

- Za termin realizacji zadania uważa się datę odbioru końcowego całości zadania określonego niniejszą umową.

- Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów technologicznych;

- konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania niniejszej umowy;

- wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- Przyczyny opóźnień, o których mowa wyżej winny być udokumentowane przez strony umowy.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 3 strony ustalają nowe terminy zakończenia robót, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie może przekroczyć okresu przerwy lub przestoju.

§3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca  będzie ponosił koszty dostawy wody i energii w okresie realizacji zadania.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania.

§4

- Do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ……………………………...

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie ……………………………..

§5

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie budowy. Zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne będzie sukcesywnie usuwał.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Za szkody i zniszczenia powstałe w trakcie budowy z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

- roboty – od wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę,

- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony przez Wykonawcę na terenie budowy, niezbędnego do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

§7

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:

netto: …………… zł

(słownie: ……………)

zgodnie z przyjętą ofertą, w tym:   23 % podatek VAT

(słownie: ……………)

brutto: ……………zł

(słownie: …………..).

- Podstawą wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie złożona przez niego oferta.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej zadania inwestycyjnego i nie wnosi żadnych uwag oraz przyjmuje zadanie do realizacji.

- Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia.

- W przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót objętych ceną umowną, zostaną one odliczone od wynagrodzenia przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, nie ujętych w przedmiarze i ofercie, sporządzony zostanie protokół konieczności oraz określona zostanie wartość tych robót.

- O konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych ofertą, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego.

- Protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego będzie podstawą do udzielenia zamówienia dodatkowego i sporządzenia umowy dodatkowej.

- W przypadku konieczności robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, zatwierdzonych protokołami konieczności, o których mowa wyżej, w sumie wartość tych robót nie może być większa niż 50 % wartości przedstawionej oferty.

- Wykonanie robót dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołem konieczności nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: kompleksową realizację zadania, jak również koszty organizacji i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy, ubezpieczenia budowy, pełną obsługę geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych,.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

§8

- Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Olsztynek, Ratusz 1, 11 – 015 Olsztynek, która jest płatnikiem VAT i posiada NIP 739-375-62-69.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót.

§ 9

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe zakończenie całości robót. Odbioru końcowego protokolarnie dokona Zamawiający przy udziale Wykonawcy.

- Terminem zakończenia robót będzie spełnienie łącznie następujących warunków:

- fizyczne zakończenie robót określonych w dokumentacji technicznej dla przedmiotu umowy,

- uporządkowanie po robotach terenu budowy,

- zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i wyznaczy termin odbioru końcowego. Komisja zakończy odbiór w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia odbioru. Bezusterkowy odbiór końcowy zadania będzie równoczesnym przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Odbiór ostateczny nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiór wykonanych robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po okresie gwarancji.

§10

Strony ustalają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerw w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego za roboty, od wykonania których odstąpiono.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie  pokrywają one faktycznie poniesionej szkody z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach określonych w art. 471 kc.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 lat gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

- W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 12

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.

- Inne niż istotne w stosunku do treści oferty zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

§ 13

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjęcia ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- przerwania przez Wykonawcę realizacji robót, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia  przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy oraz za ewentualne zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 14

Integralną część umowy stanowią poniższe dokumenty:

1) zapytanie ofertowe,

2) oferta Wykonawcy,

3) dokumentacja projektowa.

§ 15

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: 										Zamawiający: