ZBI.271.1. 23. 2018 załącznik nr 2 do SIWZ

**UMOWA**

**NR ZBI.271.1. …… 2018**

zawarta w dniu ...................... w Olsztynku pomiędzy:

**Gminą Olsztynek**

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek; NIP 7393756269

reprezentowaną przez :

**Artura Zenona Wrochnę – Burmistrza Olsztynka**

przy kontrasygnacie **Lucyny Łukaszewicz – Skarbnik Miasta**

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

*(Nazwa Wykonawcy)* ……………………………………………………. z siedzibą ……………………….. *(adres),* wpisaną   
do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………Wydział Gospodarczy ……………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………..........…………..……., NIP……………………….……… reprezentowanym przez (zgodnie z wypisem z KRS)/zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) :

1) …………..........................................................................................……………………….

2) …………..............................................................................................…………………….

w przypadku Konsorcjum Firm ………………………………………..

dla którego wyznaczono „Lidera”

……………………………………………………………………………………………………

które to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ……………………..

Zwanym (zwaną) dalej „Wykonawcą”,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postępowaniu pod nazwą: **„Dostawa i montaż lamp solarnych w ramach zadania: Rozwiązywanie problemów oświetlenia   
w Gminie Olsztynek w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”** przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) dalej zwana „ustawą Pzp” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę fabrycznie nowych 48 sztuk ulicznych lamp solarnych i ich montaż na terenie Gminy Olsztynek w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego.

Należy dostarczyć lampy o następujących parametrach:

1) Oprawa oświetleniowa uliczna LED montowana na wysięgniku:

a) moc oprawy min. 20W,

b) strumień świetlny min. 2000 lm,

c) temperatura barwowa 4000K,

d) wydajność świetlna 100-140lm/W,

e) współczynnik oddawania barw min 70,

f) stopień ochrony IP66,

g) odporność na uderzenia IK08,

h) klasa ochronności II,

i) średni okres trwałości znamionowej L80 min. 70000 godzin,

j) możliwość regulacji mocy oprawy w zależności od poziomu naładowania akumulatora,

k) regulacja kąta nachylenia oprawy 0-15st,

2) Akumulator:

a) żelowy do instalacji solarnych,

b) uszczelniony,

c) pełny głęboki cykl rozładowania,

d) bezobsługowy,

e) montaż na słupie lub w ziemi w skrzynce baterii/obudowie,

f) czas autonomii baterii akumulatorów dla 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni.

3) Obudowa/skrzynka akumulatora:

a) z materiału PVC,

b) wodoodporna,

c) antywłamaniowa,

d) rozpraszająca ciepło,

e) umożliwiająca łatwą konserwację akumulatorów,

f) w komplecie z rurą PVC na kable.

4) Panel fotowoltaiczny:

a) Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny,

b) o mocy min. 2x130W,

c) gwarancja producenta 25lat (25lat – 80%).

5) Kontroler:

a) kontroler typu MPPT,

b) z czujnikiem zmierzchu,

c) automatyczne odłączenie zasilanego obciążenia,

d) możliwość programowania trybów świecenia.

6) Słup oświetleniowy:

a) stalowy,

b) ocynkowany ogniowo,

c) wysokość min. 5m,

d) grubość ścianki min. 3mm,

e) wyposażony w mocowanie wysięgnika i panelu fotowoltaicznego,

f) profil okrągły lub sześciokątny zwężający się ku górze.

7) Fundament słupa:

a) prefabrykowany, certyfikowany,

b) dostosowany do słupa, oprawy i panelu fotowoltaicznego,

c) przystosowany do I i II strefy wiatrowej.

8) Parametry zestawu:

a) autonomia min. 4 dni,

b) czas pracy 8-14godzin / dzień (pełnej mocy),

c) temperatura pracy -20oC do 55oC,

d) obliczenia obciążenia ze względu na ciężar urządzeń montowanych na słupie oraz obciążenia wiatrem na cały system tj. słup, panel, oprawa, akumulator w przypadku montażu na słupie,

e) posiadający wymagane atesty, deklaracje, certyfikaty,

f) system przystosowany do strefy wiatrowej I i II.

2. Wykonawca w dniu przystąpienia do montażu lamp solarnych przedstawi Zamawiającemu certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualna datą ważności i identyfikującą producenta i typ wyroby)   
lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej, że lampy solarne (komplet urządzeń) będący przedmiotem dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „dalej: SIWZ”.

3. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zakupić 43 lampy oraz przewiduje możliwość rezygnacji z 5 (pięciu) urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia. Rezygnacja o której mowa w zdaniu pierwszym zostanie zrealizowana tylko wówczas, gdy środki finansowe jakami dysponuje Zamawiającym nie zagwarantują pokrycia całkowitych kosztów związanych z zakupem i montażem tych urządzeń.

4. Wykonawcy nie przysługują, żadne roszczenia z tytułu rezygnacji przez Zamawiającego z 5 kompletnych urządzeń.

5. Szczegółowy zakres dostawy, której realizacja wynika z niniejszej umowy określają stanowiące jej integralną część następujące dokumenty:

1) oferta Wykonawcy,

2) SIWZ .

6. Wykonawca wyznacza Panią/Pana: ……………….. jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje uprawniające do nadzoru nad dostawą i montażem urządzeń stanowiących przedmiot umowy.

§ 2

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na zamontowane urządzenia oraz wykonane roboty montażowe przez okres ………………..miesięcy.

2. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego uważa się dzień podpisania protokołu z uruchomienia każdego   
z pojedynczych urządzeń – Protokołu odbioru końcowego.

3. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonanie wymaganych przez producenta przeglądów określonych   
w warunkach gwarancji i w instrukcji obsługi.

4. Poza warunkami gwarancji określonymi przez producentów obowiązują również warunki gwarancji określone przez Zamawiającego w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania uszkodzeń w przedmiocie umowy oraz wymiany wadliwych części i podzespołów powodujących jego niewłaściwe.

6. W przypadku niedopełnienia warunków gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad na koszt Wykonawcy poprzez zlecenie usunięcia wad innemu podmiotowi.

7. Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu podmiot, który wykonuje serwis zamontowanych urządzeń.

8. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: ………………. zł (słownie: ……………).

9. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ……………………………………….

10. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie na następujących warunkach: 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, - pozostałe 30 % zabezpieczenia służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 3

1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Termin o którym mowa w ust. 1 ustalany jest zgodnie z art. 110 - 116 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1025).

§ 4

1. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres dostawy stanowiącej przedmiot umowy:

……………………………………………….

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujący zakres dostawy stanowiącej przedmiot umowy: ……………………………………

3. Zakres prac określony w ust. 2 zostanie wykonany przez Podwykonawcę: …………. (nazwa i adres)…………….

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, który wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ust. Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału   
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 5

1. Maksymalne nominalne Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust 1 wynosi brutto:

…………….zł, słownie złotych……………………………………………………, netto ………………………………………zł ……………………słownie, w tym podatek VAT…………..%

przy cenie jednostkowej jednego kompletu urządzenia wynoszącego …………….zł brutto…….,

cena netto:…………, w tym podatek VAT……………%

2. Kwota określona w ust 1 stanowi iloczyn ceny jednostkowej i maksymalnej ilości urządzeń jaką zamierza zakupić Zamawiający (obejmuje wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust 1.)

3. Zamówienia o których mowa w ust. 2 będą rozliczane zgodnie z ceną jednostkową określoną w ust. 1.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy

za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Realizacja płatności odbywać się będzie na podstawie jednej faktury po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

6. Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Olsztynek, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, NIP: 739 3756269,

Odbiorca: Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek.

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po bezusterkowym odbiorze dostawy i montażu lamp.

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonanych dostaw.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru po zmierzchu przy zapalonych lampach.

11. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający przerywa czynności odbiorowe do momentu usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie i może naliczyć kary umowne zgodne z § 6 niniejszej umowy.

12. Wraz z podpisanym protokołem odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację zawierającą:

1) instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

2) książkę serwisową,

3) wszelkie inne dokumenty związane z prawidłową realizacją zamówienia i niezbędne do właściwego użytkowania przedmiotu umowy.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

2) zwłoki w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 7

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych   
do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, może nastąpić   
w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy,   
w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, strajki oraz akty władzy   
i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, może nastąpić   
w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, a w wyniku których wykonawca zmuszony jest przerwać realizację umowy lub nie jest w stanie jej realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres,

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy,

5) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,  
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału   
w postępowaniu,

6) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wystąpienia rezygnacji, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami niniejszej umowy.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

4. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

3) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

4) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

5) Wykonawca przerwał dostawę, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie wykonał jej okresie trzech dni roboczych – w terminie 14 dni od upływu 3-go dnia roboczego,

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego,

7) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem –   
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

8) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego – w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości,

9) podwyższenia cen jednostkowych przez Wykonawcę w stosunku do cen przedstawionych w ofercie,

10) Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni w stosunku do terminów określonych   
na wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy.

§ 9

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:

a) dla Wykonawcy ………………………………………………

b) dla Zamawiającego – Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego inwestycje@olsztynek.pl lub fax Zamawiającego 895195453, ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

3. Strony będą informować się o wszelkich zmianach adresów, e-maili, numerów fax.

4. Do momentu prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wysłane   
na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 będą uznane za prawidłowo doręczone.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,   
a 2 egzemplarze Zamawiający.

**Wykonawca Zamawiający**

Załącznik nr … do umowy nr ZBI.272.1. ...... 2018 z dnia ........... 2018 r.

**KARTA GWARANCYJNA**

**DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. : „Dostawa i montaż lamp solarnych w ramach zadania: Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”**

**GWARANT: Firma ……………………** - wykonawca zadania inwestycyjnego pn. **:„Dostawa i montaż lamp solarnych w ramach zadania: Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”**

**ZAMAWIAJĄCY: Gmina Olsztynek,** Ratusz 1, 11-015 Olsztynek – podmiot uprawniony z tytułu gwarancji.

**§1**

**PRZEDMIOT GWARANCJI**

1.Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w umowie nr ZBI.272.1. ..... . 2018. z dnia ..................... 2018 r. oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią. Gwarancja obejmuje w szczególności urządzenia i elementy wmontowane oraz wkopane w grunt.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań umownych.

3. Termin gwarancji wynosi … miesiące licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru każdego z pojedynczych urządzeń – protokołem odbioru końcowego.

4. Termin rękojmi za wady jest równy terminowi gwarancji.

5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie lub awarii należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa wart. 556 § 1 ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104).

6. Ilekroć w dalszych postanowieniach mowa jest o "usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

**§2**

**OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON**

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający uprawniony jest do:

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

3) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

1) terminowego i nieodpłatnego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

3) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 ust. 3)

3. Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej uznane zostanie za poważne naruszenie obowiązków zawodowych, o którym mowa wart. 24 ust. 5 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

4. W okresie obowiązywania niniejszej gwarancji Zamawiający będzie zgłaszał wszelkie wady, uszkodzenia oraz nieprawidłowe działanie urządzeń w sposób określony w §6 a Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania niezwłocznej reakcji na niniejsze zgłoszenia.

5. Jako podjęcie reakcji rozumie się przybycie przedstawiciela Wykonawcy na miejsce w którym stwierdzono usterkę lub uszkodzenie, stwierdzenie przyczyn tego stanu i rozpoczęcie naprawy.

6. Na okres naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia sprawnego zastępczego urządzenia o parametrach techniczno - eksploatacyjnych podobnych do przedmiotu umowy, który uległ awarii.

**§3**

**PRZEGLĄDY GWARANCYJNE**

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji, z zastrzeżeniem, iż ostatni przegląd gwarancyjny odbędzie się nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądów gwarancyjnych wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nich Gwaranta na piśmie (faksem, pocztą elektroniczną lub listem poleconym), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z przeglądów gwarancyjnych sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego a w przypadku ostatniego przeglądu gwarancyjnego – Protokół Odbioru Ostatecznego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

6. W przypadku ujawnienia wady w czasie przeglądu gwarancyjnego Gwaranta usuwa ujawnione wady w odpowiednim trybie:

1) zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.

**§4**

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

1) zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.

**§5**

**TRYBY USUWANIA WAD**

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Usuwanie wad winno nastąpić bez zbędnej zwłoki od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest:

1) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4 lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego;

2) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie określonym w ust. 2, awaria zostanie usunięta przez Zamawiający na wyłączny koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

5. W przypadku ujawnienia si**ę** w okresie gwarancyjnym wady, okres **gwarancji zostaje** przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady lub sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego do momentu jej skutecznego usunięcia, a w przypadkach wymiany urządzeń bądź elementów okres gwarancji jakości dla tych usuniętych wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§6**   
**KOMUNIKACJA**

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Komunikacja za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) jest uważana za prowadzoną w formie pisemnej bez konieczności potwierdzania w formie listu poleconego.  
3. Nie odebranie albo odmowa odebrania korespondencji będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: tel…………., fax …………………… lub adres e-mail:…………………..

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: **Gmina** Olsztynek, Ratusz 1, 11 – 015 Olsztynek, faks: 08951945457, e – mail: [ratusz@olsztynek.pl](mailto:ratusz@olsztynek.pl).

6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

**§7**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Kartę Gwarancyjną sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Gwaranta i 3 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY